Додаток 2

до Положення про громадський

(партиципаторний) бюджет м.Суми

**ЗВІТ ПРО АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОЕКТУ**

**«Майданчик для дітей та дорослих (вул. Реміснича, 25, 31 та вул. Лермонтова, 1, 3)»**

*назва проекту*

**законодавству та можливості його реалізації**

**Відповідальний: Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради**

*( виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту)*

**Зміст заходу:** здійснення аналізу поданих проектів за змістом та можливістю реалізації

1. Включено до реєстру поданих проектів за № 8

2. Запропонований проект входить до повноважень Сумської міської ради *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

3. Запропонований проект відповідає чинному законодавству та нормативно правовим актам, у т.ч. рішенням виконавчого комітету та Сумської міської ради, зокрема, Генеральному плану міста Суми (якщо це пов’язано з пропонованим проектом):

а) **так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

4. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року і спрямована на кінцевий результат *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

5. Висновок стосовно технічних можливостей реалізації запропонованого проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **позитивний**

б) негативний (*зазначити чіткі причини*)

6. Проект не передбачає виключно розробку проектно-кошторисної документації *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні

7. Проект має завершений характер (виконання заходів в майбутньому не вимагатиме прийняття подальших заходів та не потребуватиме додаткового виділення коштів з міського бюджету м. Суми):

а) так

б) **ні (обґрунтувати)**

Потребує подальшого утримання та визначення балансоутримувача

8. Проект не суперечить діючим програмам розвитку міста та не дублює завдання, які передбачені цими програмами і плануються для реалізації на відповідний бюджетний рік *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні (обґрунтування в якій частині суперечить вимогам)

9. У рамках проекту не передбачено витрати на утримання та обслуговування у сумі, що перевищує вартість реалізації проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні

10. Територія/земельна ділянка/об’єкт, на якій (якому) відбуватиметься реалізація запропонованого проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **є такою/таким, на якій (якому) можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів міського бюджету м. Суми;**

б) не належить до переліку територій/земельних ділянок/об’єктів, на яких можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів міського бюджету м. Суми *(обґрунтування)*

в) не стосується проекту.

11. Витрати за кошторисом проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) приймається без додаткових зауважень

б) **з зауваженнями** (необхідно внести або уточнити їх, використовуючи для обґрунтування дані, наведені в таблиці нижче)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування** | Запропоноване автором проекту | Пропозиція виконавчого органу |
| Необхідна кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. | Необхідна кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. |
| Огородження волейбольного майданчику 2 м \*2,5 м | 28 | 800 | 22400 | 28 | 800 | 22400 |
| Стовпи для огородження | 29 | 400 | 11600 | 29 | 400 | 11600 |
| Встановлення огорожі |  |  | 15000 |  |  | 15000 |
| Пісочниця Т 314 | 2 | 10500 | 21000 | 2 | 10500 | 21000 |
| Пісочний столик “Мухомор” ТЕ 313 | 1 | 7000 | 7000 | 1 | 7000 | 7000 |
| Замок Т 903М | 1 | 126000 | 126000 | 1 | 126000 | 126000 |
| Лавка для волейбольного майданчику S 741 | 2 | 1500 | 3000 | 2 | 1500 | 3000 |
| Качалка ТЕ 208 | 1 | 5800 | 5800 | 1 | 5800 | 5800 |
| Качалка ТЕ 207 | 1 | 5800 | 5800 | 1 | 5800 | 5800 |
| Качалка ТЕ 205 | 1 | 12500 | 12500 | 1 | 12500 | 12500 |
| Лавочка S 721.1 | 9 | 4200 | 37800 | 9 | 4200 | 37800 |
| Спорткомплекс S 831.12 | 1 | 60900 | 60900 | 1 | 60900 | 60900 |
| Тренажер (воздушний ходок) SE 115 | 1 | 7900 | 7900 | 1 | 7900 | 7900 |
| Тренажер (твистер) 104.1 | 1 | 7800 | 7800 | 1 | 7800 | 7800 |
| Тренажер (жим от груди) SL 401 | 1 | 19800 | 19800 | 1 | 19800 | 19800 |
| Тренажер (упор для преса) SL125 | 1 | 7400 | 7400 | 1 | 7400 | 7400 |
| Тренажер (лижі) SE 116-Т | 1 | 10100 | 10100 | 1 | 10100 | 10100 |
| Тренажер (прес) SL 109 | 1 | 7000 | 7000 | 1 | 7000 | 7000 |
| Стол | 4 | 10000 | 40000 | 4 | 10000 | 40000 |
| Качеля - лавочка Т 408 | 2 | 15000 | 30000 | 2 | 15000 | 30000 |
| Качеля Т 405 | 1 | 9000 | 9000 | 1 | 9000 | 9000 |
| Ялівець Блу Эрроу | 10 | 400 | 4000 | 10 | 400 | 4000 |
| Туя Смарагд | 10 | 300 | 3000 | 10 | 300 | 3000 |
| Самшит | 50 | 100 | 5000 | 50 | 100 | 5000 |
| Урна | 8 | 1000 | 8000 | 8 | 1000 | 8000 |
| Волейбольна сітка | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 1000 | 1000 |
| Посадка декоративних насаджень |  |  | 15000 |  |  | 15000 |
| Пісок для волейбольного та дитячого майданчиків |  |  | 5000 |  |  | 5000 |
| Монтажно - демонтажні роботи |  |  | 70000 |  |  |  |
| Проектно - кошторисна документація, інфляція |  |  | 100000 |  |  |  |
| Вартість доставки обладнання та його монтаж |  |  |  |  |  | 116950 |
| Вартість робіт з влаштування піщаної основи волейбольного та дитячого майданчиків |  |  |  |  |  | 5000 |
| Вишукувальні роботи |  |  |  |  |  | 5000 |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації |  |  |  |  |  | 42700 |
| Експертиза проектно-кошторисної документації |  |  |  |  |  | 2700 |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  | 4050 |
| Технічний нагляд |  |  |  |  |  | 15250 |
| Кошторисний прибуток |  |  |  |  |  | 45140 |
| Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій |  |  |  |  |  | 8400 |
| Кошти на покриття ризиків |  |  |  |  |  | 12200 |
| Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами |  |  |  |  |  | 82000 |
| ПДВ |  |  |  |  |  | 169638 |
| **Всього** |  |  | **678800** |  |  | **1017828** |

Загальна сума проекту, пропонована автором, складає 678800,0 гривень.

Загальна сума проекту, відкоригована згідно з зауваженнями виконавчого органу, складає 1017828,0 гривень *(заповнюється за потреби)*

Обґрунтування внесених змін:

Орієнтовна вартість будівництва складає 1017828,0 грн, а остаточна вартість визначається робочим проектом. При розрахунку вартості проекту автором не враховано витрати на вишукувальні роботи, проведення експертизи проектно-кошторисної документації, здійснення авторського та технічного нагляду, кошторисний прибуток, адміністративні витрати, кошти на покриття ризиків та сплату ПДВ.

12. Висновки і погодження/узгодження з виконавчими органами Сумської міської ради, до компетенції яких входить проект, стосовно можливості реалізації проекту (наприклад, погодження з департаментами та управліннями Сумської міської ради: інфраструктури міста, забезпечення ресурсних платежів, архітектури та містобудування та ін.), ситуації та умов, в яких реалізація проекту може суперечити/перешкоджати реалізації інших проектів або міських інвестицій, які стосуються цієї земельної ділянки/території або об’єкту/будівлі; отримання інших додаткових погоджень (у разі необхідності) у державних органів виконавчої влади *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **позитивно**

б) нейтрально (зазначити можливі ускладнення під час реалізації проекту)

в) негативно (зазначити чіткі причини відмови)

13. Висновок щодо відповідності проекту законодавству та можливості його реалізації(*а також опис передумов, які можуть зашкодити реалізації завдання та інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого завдання*):

а) позитивний

б) **негативний**

Обґрунтування/зауваження:

Орієнтовний обсяг витрат на реалізацію проекту складає 1017828,0 грн, що на 267828,0 грн перевищує суму визначену абзацом 4 пункту 3 розділу 1 «Загальні положення» Положення про громадський (партиципаторний) бюджет м. Суми, затвердженого рішенням ХLІІІ сесії Сумської міської ради VІІ скликання від 08.08.2018 № 3756-МР «Про громадський (партиципаторний) бюджет м. Суми».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шилов Віталій Володимирович

 *Дата Підпис ПІБ керівника виконавчого органу Сумської міської ради*