Додаток 2

до Положення про громадський

(партиципаторний) бюджет м.Суми

**ЗВІТ ПРО АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОЕКТУ**

**«Спортивний та ігровий майданчики для дорослих та дітей «Наше майбутнє»**

*назва проекту*

**законодавству та можливості його реалізації**

**Відповідальний: Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради**

*( виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту)*

**Зміст заходу:** здійснення аналізу поданих проектів за змістом та можливістю реалізації

1. Включено до реєстру поданих проектів за № 11

2. Запропонований проект входить до повноважень Сумської міської ради *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

3. Запропонований проект відповідає чинному законодавству та нормативно правовим актам, у т.ч. рішенням виконавчого комітету та Сумської міської ради, зокрема, Генеральному плану міста Суми (якщо це пов’язано з пропонованим проектом):

а) **так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

4. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року і спрямована на кінцевий результат *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

5. Висновок стосовно технічних можливостей реалізації запропонованого проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **позитивний**

б) негативний (*зазначити чіткі причини*)

6. Проект не передбачає виключно розробку проектно-кошторисної документації *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні

7. Проект має завершений характер (виконання заходів в майбутньому не вимагатиме прийняття подальших заходів та не потребуватиме додаткового виділення коштів з міського бюджету м. Суми):

а) так

б) **ні (обґрунтувати)**

Потребує подальшого утримання та визначення балансоутримувача

8. Проект не суперечить діючим програмам розвитку міста та не дублює завдання, які передбачені цими програмами і плануються для реалізації на відповідний бюджетний рік *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні (обґрунтування в якій частині суперечить вимогам)

9. У рамках проекту не передбачено витрати на утримання та обслуговування у сумі, що перевищує вартість реалізації проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні

10. Територія/земельна ділянка/об’єкт, на якій (якому) відбуватиметься реалізація запропонованого проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **є такою/таким, на якій (якому) можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів міського бюджету м. Суми;**

б) не належить до переліку територій/земельних ділянок/об’єктів, на яких можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів міського бюджету м. Суми *(обґрунтування)*

в) не стосується проекту.

11. Витрати за кошторисом проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) приймається без додаткових зауважень

б) **з зауваженнями** (необхідно внести або уточнити їх, використовуючи для обґрунтування дані, наведені в таблиці нижче)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування** | Запропоноване автором проекту | Пропозиція виконавчого органу |
| Необхідна кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. | Необхідна кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. |
| Універсальний вуличний тренажер SG204 | 1 | 11000,00 | 11000,00 | 1 | 11000,00 | 11000,00 |
| Маятник/твістер комбінований SG 126 | 1 | 6240,00 | 6240,00 | 1 | 6240,00 | 6240,00 |
| Жим ногами горизонтальний SG 100 | 1 | 8500,00 | 8500,00 | 1 | 8500,00 | 8500,00 |
| Повітряний ходок SG 107 | 1 | 7100,00 | 7100,00 | 1 | 7100,00 | 7100,00 |
| Гіперекстензія SG 120 | 1 | 4100,00 | 4100,00 | 1 | 4100,00 | 4100,00 |
| Степпер SG 119 | 1 | 14340,00 | 14340,00 | 1 | 14340,00 | 14340,00 |
| Жим від грудей одинарний SG 114.1 | 1 | 11200,00 | 11200,00 | 1 | 11200,00 | 11200,00 |
| Орбітрек SG 108 | 1 | 9100,00 | 9100,00 | 1 | 9100,00 | 9100,00 |
| Важільна тяга-розгинач SG 139 | 1 | 9300,00 | 9300,00 | 1 | 9300,00 | 9300,00 |
| Лижник SG 144 | 1 | 6500,00 | 6500,00 | 1 | 6500,00 | 6500,00 |
| Дитячий ігровий комплекс «Автогімнаст» DIO 402 | 1 | 37300,00 | 37300,00 | 1 | 37300,00 | 37300,00 |
| Гойдалка на пружині «Бджілка» DIO 106 | 1 | 6300,00 | 6300,00 | 1 | 6300,00 | 6300,00 |
| Гойдалка на пружині «Поні» DIO 110 | 1 | 6300,00 | 6300,00 | 1 | 6300,00 | 6300,00 |
| Тенісній стіл SG 416  | 1 | 7800,00 | 7800 | 1 | 7800,00 | 7800 |
| Гімнастичний лаз «Метелик»DIO 622 | 1 | 10300,00 | 10300 | 1 | 10300,00 | 10300 |
| Урна | 2 | 890,00 | 1780,00 | 2 | 890,00 | 1780,00 |
| Всього |  |  | **157160,00** |  |  |  |
| Облаштування вуличного покриття: |  |  | **215030,00** |  |  |  |
| Бетонна основа з урахуванням робіт | 182м2 | 380,00 | 69160,00 | 182м2 | 380,00 | 69160,00 |
| Гумове покриття 40мм з урахуванням робіт | 25м2 | 890,00 | 22250,00 | 25м2 | 890,00 | 22250,00 |
| Гумове покриття 20 мм з урахуванням робіт | 157м2 | 620,00 | 97340,00 | 157м2 | 620,00 | 97340,00 |
| Клей поліуретановий для гумового покриття | 73 кг | 360,00 | 26280,00 | 73 кг | 360,00 | 26280,00 |
| Облаштування вуличного скалодрому: |  |  | **62600,00** |  |  |  |
| Виготовлення металевого каркасу та його облаштування | 1 | 25600,00 | 25600,00 | 1 | 25600,00 | 25600,00 |
| Скалодром 5000мм\*5000мм, з урахуванням робіт | 1 | 37000,00 | 37000,00 | 1 | 37000,00 | 37000,00 |
| Доставка та монтаж обладнання | 15% | 157160,00 | **23580,00** |  |  | 39290,00 |
| Облаштування вуличного покриття (земляні роботи, влаштування піщано-гравійної основи, армування бетонної основи, гідроізоляція) |  |  |  |  |  | 40000,00 |
| Вишукувальні роботи |  |  |  |  |  | 5000,00 |
| Розробка проектно-кошторисної документації |  |  | **15700,00** |  |  | 36400,00 |
| Експертиза проектно-кошторисної документації |  |  | **3000,00** |  |  | 2700,00 |
| Авторський нагляд |  |  | **3000,00** |  |  | 4050,00 |
| Технічний нагляд |  |  |  |  |  | 13000,00 |
| Кошторисний прибуток |  |  | **8100,00** |  |  | 38480,00 |
| Адміністративні витрати |  |  | **3700,00** |  |  | 7100,00 |
| Непередбачені витрати |  |  | **30000,00** |  |  |  |
| Кошти на покриття інфляційних ризиків |  |  | **40000,00** |  |  | 70150,00 |
| Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва |  |  |  |  |  | 10400,00 |
| ПДВ |  |  |  |  |  | 140272,00 |
| **Всього** |  |  | **561870,00** |  |  | **841632,00** |

Загальна сума проекту, пропонована автором, складає 561870,0 гривень.

Загальна сума проекту, відкоригована згідно з зауваженнями виконавчого органу, складає 841632,0 гривень *(заповнюється за потреби)*

Обґрунтування внесених змін:

Орієнтовна вартість будівництва складає 841632,0 грн, а остаточна вартість визначається робочим проектом. При розрахунку вартості проекту автором не враховано витрати на облаштування вуличного покриття (земляні роботи, влаштування піщано-гравійної основи, армування бетонної основи, гідроізоляція), вишукувальні роботи, здійснення технічного нагляду, кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва, сплату ПДВ, занижено витрати на розробку проектно-кошторисної документації, здійснення авторського нагляду, кошторисний прибуток, адміністративні витрати, кошти на покриття інфляційних процесів.

12. Висновки і погодження/узгодження з виконавчими органами Сумської міської ради, до компетенції яких входить проект, стосовно можливості реалізації проекту (наприклад, погодження з департаментами та управліннями Сумської міської ради: інфраструктури міста, забезпечення ресурсних платежів, архітектури та містобудування та ін.), ситуації та умов, в яких реалізація проекту може суперечити/перешкоджати реалізації інших проектів або міських інвестицій, які стосуються цієї земельної ділянки/території або об’єкту/будівлі; отримання інших додаткових погоджень (у разі необхідності) у державних органів виконавчої влади *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **позитивно**

б) нейтрально (зазначити можливі ускладнення під час реалізації проекту)

в) негативно (зазначити чіткі причини відмови)

13. Висновок щодо відповідності проекту законодавству та можливості його реалізації(*а також опис передумов, які можуть зашкодити реалізації завдання та інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого завдання*):

а) позитивний

б) **негативний**

Обґрунтування/зауваження:

Орієнтовний обсяг витрат на реалізацію проекту складає 841632,0 грн, що на 91632,0 грн перевищує суму визначену абзацом 4 пункту 3 розділу 1 «Загальні положення» Положення про громадський (партиципаторний) бюджет м. Суми, затвердженого рішенням ХLІІІ сесії Сумської міської ради VІІ скликання від 08.08.2018 № 3756-МР «Про громадський (партиципаторний) бюджет м. Суми».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шилов Віталій Володимирович

 *Дата Підпис ПІБ керівника виконавчого органу Сумської міської ради*