Додаток 2

до Положення про громадський

(партиципаторний) бюджет м.Суми

**ЗВІТ ПРО АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОЕКТУ**

**«Спортивна зона відпочинку «Територія сильних»»**

*назва проекту*

**законодавству та можливості його реалізації**

**Відповідальний: Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради**

*( виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту)*

**Зміст заходу:** здійснення аналізу поданих проектів за змістом та можливістю реалізації

1. Включено до реєстру поданих проектів за № 58

2. Запропонований проект входить до повноважень Сумської міської ради *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

3. Запропонований проект відповідає чинному законодавству та нормативно правовим актам, у т.ч. рішенням виконавчого комітету та Сумської міської ради, зокрема, Генеральному плану міста Суми (якщо це пов’язано з пропонованим проектом):

а) **так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

4. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року і спрямована на кінцевий результат *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

5. Висновок стосовно технічних можливостей реалізації запропонованого проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **позитивний**

б) негативний (*зазначити чіткі причини*)

6. Проект не передбачає виключно розробку проектно-кошторисної документації *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні

7. Проект має завершений характер (виконання заходів в майбутньому не вимагатиме прийняття подальших заходів та не потребуватиме додаткового виділення коштів з міського бюджету м. Суми):

а) так

б) **ні (обґрунтувати)**

Потребує подальшого утримання та визначення балансоутримувача

8. Проект не суперечить діючим програмам розвитку міста та не дублює завдання, які передбачені цими програмами і плануються для реалізації на відповідний бюджетний рік *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні (обґрунтування в якій частині суперечить вимогам)

9. У рамках проекту не передбачено витрати на утримання та обслуговування у сумі, що перевищує вартість реалізації проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні

10. Територія/земельна ділянка/об’єкт, на якій (якому) відбуватиметься реалізація запропонованого проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **є такою/таким, на якій (якому) можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів міського бюджету м. Суми;**

б) не належить до переліку територій/земельних ділянок/об’єктів, на яких можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів міського бюджету м. Суми *(обґрунтування)*

в) не стосується проекту.

11. Витрати за кошторисом проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) приймається без додаткових зауважень

б) **з зауваженнями** (необхідно внести або уточнити їх, використовуючи для обґрунтування дані, наведені в таблиці нижче)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | Запропоноване автором проекту | | | Пропозиція виконавчого органу | | |
| Необхідна кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. | Необхідна кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. |
| Навіс для рингу з консолями для боксерських груш.  Розміри площадки рингу 8\*8 м; висота від верху площадки до найнижчої відмітки перекриття 4,6 м;  З зовнішньої сторони ринг обладнати на консольних виносах грушами діаметром 550 мм, висотою 9800 мм, атмосферостійкими, закріпленими на цепах в кількості 4 шт.  Тентове накриття з ПВХ 10\*10м.  Бетонні стовпи. | 1 | 180000 | 180 000 | 1 | 180000 | 180 000 |
| Бетонна основа для встановлення рингу | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 |
| Відеоспостереження | 1 | 90000 | 90000 | 1 | 90000 | 90000 |
| Поле для пляжного волейболу:  Планування під поле, засипка піском, освітлення по периметру, встановлення огорожі. | 1 | 170000 | 170000 | 1 | 170000 | 170000 |
| Поле для пляжного футболу 40м\*30м:  Планування під поле, засипка піском, освітлення по периметру, встановлення огорожі, встановлення ворот. | 1 | 190000 | 190000 | 1 | 190000 | 190000 |
| Майданчик тренажерів  Складові частини однієї площадки:  - Металеві рами з перекладинами, стаціонарні установки на залізобетонних фундаментах,  - Колоди бойові на підвісі.  - Тренажери на різні групи м’язів. | 1 | 390000 | 390000 | 1 | 390000 | 390000 |
| Монтаж площадки | 1 | 40000 | 40000 |  |  |  |
| Павільйон для охорони | 1 | 40000 | 40000 | 1 | 40000 | 40000 |
| Огорожа площадок | 1 | 170000 | 170000 | 1 | 170000 | 170000 |
| Освітлення | 8 | 10000 | 80000 | 8 | 10000 | 80000 |
| Доставка обладнання | 1 | 50000 | 50000 |  |  |  |
| Розробка проектно-кошторисної документації | 1 | 50000 | 50000 |  |  |  |
| Кріплення та супутні товари | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 |
| Вартість доставки обладнання та його монтаж |  |  |  |  |  | 300000 |
| Вишукувальні роботи |  |  |  |  |  | 5000 |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації |  |  |  |  |  | 99000 |
| Експертиза проектно-кошторисної документації |  |  |  |  |  | 4050 |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  | 5100 |
| Технічний нагляд |  |  |  |  |  | 41250 |
| Кошторисний прибуток |  |  |  |  |  | 122100 |
| Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій |  |  |  |  |  | 22770 |
| Кошти на покриття ризиків |  |  |  |  |  | 33000 |
| Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами |  |  |  |  |  | 218240 |
| ПДВ |  |  |  |  |  | 404102 |
| **Всього** |  |  | **1490000** |  |  | **2424612** |

Загальна сума проекту, пропонована автором, складає 1490000,0 гривень.

Загальна сума проекту, відкоригована згідно з зауваженнями виконавчого органу, складає 2424612,0 гривень *(заповнюється за потреби)*

Обґрунтування внесених змін:

Орієнтовна вартість будівництва складає 2424612,0 грн, а остаточна вартість визначається робочим проектом. При розрахунку вартості проекту автором занижено витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації, доставку та монтаж обладнання, не враховано витрати на вишукувальні роботи, проведення експертизи проектно-кошторисної документації, здійснення авторського та технічного нагляду, кошторисний прибуток, адміністративні витрати, покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, покриття ризиків та сплату ПДВ.

12. Висновки і погодження/узгодження з виконавчими органами Сумської міської ради, до компетенції яких входить проект, стосовно можливості реалізації проекту (наприклад, погодження з департаментами та управліннями Сумської міської ради: інфраструктури міста, забезпечення ресурсних платежів, архітектури та містобудування та ін.), ситуації та умов, в яких реалізація проекту може суперечити/перешкоджати реалізації інших проектів або міських інвестицій, які стосуються цієї земельної ділянки/території або об’єкту/будівлі; отримання інших додаткових погоджень (у разі необхідності) у державних органів виконавчої влади *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **позитивно**

б) нейтрально (зазначити можливі ускладнення під час реалізації проекту)

в) негативно (зазначити чіткі причини відмови)

13. Висновок щодо відповідності проекту законодавству та можливості його реалізації(*а також опис передумов, які можуть зашкодити реалізації завдання та інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого завдання*):

а) позитивний

б) **негативний**

Обґрунтування/зауваження:

Орієнтовний обсяг витрат на реалізацію проекту складає 2424612,0 грн, що на 924612,0 грн перевищує суму визначену абзацом 4 пункту 3 розділу 1 «Загальні положення» Положення про громадський (партиципаторний) бюджет м. Суми, затвердженого рішенням ХLІІІ сесії Сумської міської ради VІІ скликання від 08.08.2018 № 3756-МР «Про громадський (партиципаторний) бюджет м. Суми».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шилов Віталій Володимирович

*Дата Підпис ПІБ керівника виконавчого органу Сумської міської ради*