Додаток 2

до Положення про громадський

(партиципаторний) бюджет м.Суми

**ЗВІТ ПРО АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОЕКТУ**

**«Безпечний двір на Хіммістечку»**

*назва проекту*

**законодавству та можливості його реалізації**

**Відповідальний: Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради**

*( виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту)*

**Зміст заходу:** здійснення аналізу поданих проектів за змістом та можливістю реалізації

1. Включено до реєстру поданих проектів за № 27

2. Запропонований проект входить до повноважень Сумської міської ради *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

3. Запропонований проект відповідає чинному законодавству та нормативно правовим актам, у т.ч. рішенням виконавчого комітету та Сумської міської ради, зокрема, Генеральному плану міста Суми (якщо це пов’язано з пропонованим проектом):

а) **так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

4. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року і спрямована на кінцевий результат *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

5. Висновок стосовно технічних можливостей реалізації запропонованого проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **позитивний**

б) негативний (*зазначити чіткі причини*)

6. Проект не передбачає виключно розробку проектно-кошторисної документації *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні

7. Проект має завершений характер (виконання заходів в майбутньому не вимагатиме прийняття подальших заходів та не потребуватиме додаткового виділення коштів з міського бюджету м. Суми):

а) так

б) **ні (обґрунтувати)**

Потребує подальшого утримання та визначення балансоутримувача

8. Проект не суперечить діючим програмам розвитку міста та не дублює завдання, які передбачені цими програмами і плануються для реалізації на відповідний бюджетний рік *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні (обґрунтування в якій частині суперечить вимогам)

9. У рамках проекту не передбачено витрати на утримання та обслуговування у сумі, що перевищує вартість реалізації проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні

10. Територія/земельна ділянка/об’єкт, на якій (якому) відбуватиметься реалізація запропонованого проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **є такою/таким, на якій (якому) можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів міського бюджету м. Суми;**

б) не належить до переліку територій/земельних ділянок/об’єктів, на яких можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів міського бюджету м. Суми *(обґрунтування)*

в) не стосується проекту.

11. Витрати за кошторисом проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) приймається без додаткових зауважень

б) **з зауваженнями** (необхідно внести або уточнити їх, використовуючи для обґрунтування дані, наведені в таблиці нижче)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | Запропоноване автором проекту | | | Пропозиція виконавчого органу | | |
| Необхідна кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. | Необхідна кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. |
| Ігровий комплекс InterAtletika | 1 | 52000 | 52000 | 1 | 52000 | 52000 |
| Гімнастичний комплекс InterAtletika | 1 | 17500 | 17500 | 1 | 17500 | 17500 |
| Гойдалки подвійні на металевих стійках InterAtletika | 1 | 9000 | 9000 | 1 | 9000 | 9000 |
| Пісочниця із створками InterAtletika | 1 | 10500 | 10500 | 1 | 10500 | 10500 |
| Щит баскетбольний для вулиць | 2 | 8000 | 16000 | 2 | 8000 | 16000 |
| Ворота тренувальні | 2 | 7000 | 14000 | 2 | 7000 | 14000 |
| Покриття дитячого майданчика – пісок | 15 | 350 | 5250 | 15 | 350 | 5250 |
| Покриття спортивного майданчика (12м. \* 30м.) | 360 | 500 | 180000 | 360 | 500 | 180000 |
| Смітник | 6 | 700 | 4200 | 6 | 700 | 4200 |
| Огорожа спортивного майданчика | 84 | 1160 | 97440 | 84 | 1160 | 97440 |
| Лавка дворова | 4 | 1600 | 6400 | 4 | 1600 | 6400 |
| Система відеоспостереження дворова | 1 | 100000 | 100000 | 1 | 100000 | 100000 |
| В'їзні ворота | 3 | 9500 | 28500 | 3 | 9500 | 28500 |
| Хвіртка дворова | 1 | 1500 | 1500 | 1 | 1500 | 1500 |
| Дворова огорожа | 15 | 600 | 9000 | 15 | 600 | 9000 |
| Доставка, монтаж |  |  | 38590 |  |  | 137823 |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації |  |  | 58988 |  |  | 48238 |
| Інфляційні ризики |  |  | 64887 |  |  | 107726 |
| Непередбачені витрати: |  |  | 35688 |  |  |  |
| Вишукувальні роботи |  |  |  |  |  | 5000 |
| Експертиза проектно-кошторисної документації |  |  |  |  |  | 2700 |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  | 4050 |
| Технічний нагляд |  |  |  |  |  | 17228 |
| Кошторисний прибуток |  |  |  |  |  | 50995 |
| Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій |  |  |  |  |  | 9510 |
| Кошти на покриття ризиків |  |  |  |  |  | 13783 |
| ПДВ |  |  |  |  |  | 189668 |
| **Всього** |  |  | **749443** |  |  | **1138011** |

Загальна сума проекту, пропонована автором, складає 749443,0 гривень.

Загальна сума проекту, відкоригована згідно з зауваженнями виконавчого органу, складає 1138011,0 гривень *(заповнюється за потреби)*

Обґрунтування внесених змін:

Орієнтовна вартість будівництва складає 1138011,0 грн, а остаточна вартість визначається робочим проектом. При розрахунку вартості проекту автором занижено витрати на доставку та монтаж обладнання, не враховано витрати на вишукувальні роботи, проведення експертизи проектно-кошторисної документації, здійснення авторського та технічного нагляду, кошторисний прибуток, адміністративні витрати, кошти на покриття ризиків та сплату ПДВ.

12. Висновки і погодження/узгодження з виконавчими органами Сумської міської ради, до компетенції яких входить проект, стосовно можливості реалізації проекту (наприклад, погодження з департаментами та управліннями Сумської міської ради: інфраструктури міста, забезпечення ресурсних платежів, архітектури та містобудування та ін.), ситуації та умов, в яких реалізація проекту може суперечити/перешкоджати реалізації інших проектів або міських інвестицій, які стосуються цієї земельної ділянки/території або об’єкту/будівлі; отримання інших додаткових погоджень (у разі необхідності) у державних органів виконавчої влади *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **позитивно**

б) нейтрально (зазначити можливі ускладнення під час реалізації проекту)

в) негативно (зазначити чіткі причини відмови)

13. Висновок щодо відповідності проекту законодавству та можливості його реалізації(*а також опис передумов, які можуть зашкодити реалізації завдання та інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого завдання*):

а) позитивний

б) **негативний**

Обґрунтування/зауваження:

Орієнтовний обсяг витрат на реалізацію проекту складає 1138011,0 грн, що на 388011,0 грн перевищує суму визначену абзацом 4 пункту 3 розділу 1 «Загальні положення» Положення про громадський (партиципаторний) бюджет м. Суми, затвердженого рішенням ХLІІІ сесії Сумської міської ради VІІ скликання від 08.08.2018 № 3756-МР «Про громадський (партиципаторний) бюджет м. Суми».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шилов Віталій Володимирович

*Дата Підпис ПІБ керівника виконавчого органу Сумської міської ради*