Додаток 2

до Положення про громадський

(партиципаторний) бюджет м.Суми

**ЗВІТ ПРО АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОЕКТУ**

**«Спортивно-ігровий майданчик для дітей на базі КУ ССШ № 7**

**ім. М.Савченка»**

*назва проекту*

**законодавству та можливості його реалізації**

**Відповідальний: Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради**

*( виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту)*

**Зміст заходу:** здійснення аналізу поданих проектів за змістом та можливістю реалізації

1. Включено до реєстру поданих проектів за № 20

2. Запропонований проект входить до повноважень Сумської міської ради *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

3. Запропонований проект відповідає чинному законодавству та нормативно правовим актам, у т.ч. рішенням виконавчого комітету та Сумської міської ради, зокрема, Генеральному плану міста Суми (якщо це пов’язано з пропонованим проектом):

а) **так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

4. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року і спрямована на кінцевий результат *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

5. Висновок стосовно технічних можливостей реалізації запропонованого проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **позитивний**

б) негативний (*зазначити чіткі причини*)

6. Проект не передбачає виключно розробку проектно-кошторисної документації *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні

7. Проект має завершений характер (виконання заходів в майбутньому не вимагатиме прийняття подальших заходів та не потребуватиме додаткового виділення коштів з міського бюджету м. Суми):

а) так

б) **ні (обґрунтувати)**

Потребує подальшого утримання та визначення балансоутримувача

8. Проект не суперечить діючим програмам розвитку міста та не дублює завдання, які передбачені цими програмами і плануються для реалізації на відповідний бюджетний рік *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні (обґрунтування в якій частині суперечить вимогам)

9. У рамках проекту не передбачено витрати на утримання та обслуговування у сумі, що перевищує вартість реалізації проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні

10. Територія/земельна ділянка/об’єкт, на якій (якому) відбуватиметься реалізація запропонованого проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **є такою/таким, на якій (якому) можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів міського бюджету м. Суми;**

б) не належить до переліку територій/земельних ділянок/об’єктів, на яких можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів міського бюджету м. Суми *(обґрунтування)*

в) не стосується проекту.

11. Витрати за кошторисом проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) приймається без додаткових зауважень

б) **з зауваженнями** (необхідно внести або уточнити їх, використовуючи для обґрунтування дані, наведені в таблиці нижче)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | Запропоноване автором проекту | | | Пропозиція виконавчого органу | | |
| Необхідна кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. | Необхідна кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. |
| гімнастичний комплекс "Лабіринт" | 1 | 13000 | 13000 | 1 | 13000 | 13000 |
| тенісний стіл для вулиці | 2 | 6700 | 13400 | 2 | 6700 | 13400 |
| тренажер "Маятник" | 1 | 7700 | 7700 | 1 | 7700 | 7700 |
| тренажер "Упор для пресу" | 1 | 7700 | 7700 | 1 | 7700 | 7700 |
| тренажер "Жим сидячи від грудей" | 1 | 17800 | 17800 | 1 | 17800 | 17800 |
| тренажер "Жим ногами горизонтальний" | 1 | 6600 | 6600 | 1 | 6600 | 6600 |
| тренажер "Бруси" | 1 | 6100 | 6100 | 1 | 6100 | 6100 |
| тренажер "Хос Райдер" | 1 | 6100 | 6100 | 1 | 6100 | 6100 |
| каскад турників для віджиму | 1 | 13800 | 13800 | 1 | 13800 | 13800 |
| лавка | 4 | 3300 | 13200 | 4 | 3300 | 13200 |
| прожектор | 2 | 1000 | 2000 | 2 | 1000 | 2000 |
| насіння газонної трави | 10 уп.по 2 кг | 300 | 3000 | 10 уп.по 2 кг | 300 | 3000 |
| транспортні витрати |  |  | 10000 |  |  | 10000 |
| підготовка на місцині |  |  | 10000 |  |  | 10000 |
| технічний нагляд 2,5% |  |  | 7500 |  |  | 8300 |
| виготовлення проектно-кошторисної документації, 20% |  |  | 60000 |  |  | 23310 |
| інфляційні ризики |  |  | 40000 |  |  |  |
| монтаж обладнання, 20% |  |  | 45000 |  |  | 45000 |
| вартість робіт з приєднання прожекторів до електричних мереж та встановлення залізобетонних опор |  |  |  |  |  | 50000 |
| Вишукувальні роботи |  |  |  |  |  | 5000 |
| Експертиза проектно-кошторисної документації |  |  |  |  |  | 2700 |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  | 4050 |
| Кошторисний прибуток |  |  |  |  |  | 24600 |
| Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій |  |  |  |  |  | 4595 |
| Кошти на покриття ризиків |  |  |  |  |  | 6660 |
| Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами |  |  |  |  |  | 45390 |
| ПДВ |  |  |  |  |  | 70001 |
| **Всього** |  |  | **399900** |  |  | **420006** |

Загальна сума проекту, пропонована автором, складає 399900,0 гривень.

Загальна сума проекту, відкоригована згідно з зауваженнями виконавчого органу, складає 420006,0 гривень *(заповнюється за потреби)*

Обґрунтування внесених змін:

Орієнтовна вартість будівництва складає 420006,0 грн, а остаточна вартість визначається робочим проектом. При розрахунку вартості проекту автором не враховано вартість робіт з приєднання прожекторів до електричних мереж та встановлення залізобетонних опор, витрати на вишукувальні роботи, проведення експертизи проектно-кошторисної документації, здійснення авторського нагляду, кошторисний прибуток, адміністративні витрати, кошти на покриття ризиків та сплату ПДВ.

12. Висновки і погодження/узгодження з виконавчими органами Сумської міської ради, до компетенції яких входить проект, стосовно можливості реалізації проекту (наприклад, погодження з департаментами та управліннями Сумської міської ради: інфраструктури міста, забезпечення ресурсних платежів, архітектури та містобудування та ін.), ситуації та умов, в яких реалізація проекту може суперечити/перешкоджати реалізації інших проектів або міських інвестицій, які стосуються цієї земельної ділянки/території або об’єкту/будівлі; отримання інших додаткових погоджень (у разі необхідності) у державних органів виконавчої влади *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **позитивно**

б) нейтрально (зазначити можливі ускладнення під час реалізації проекту)

в) негативно (зазначити чіткі причини відмови)

13. Висновок щодо відповідності проекту законодавству та можливості його реалізації(*а також опис передумов, які можуть зашкодити реалізації завдання та інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого завдання*):

а) **позитивний**

б) негативний

Обґрунтування/зауваження:

Орієнтовний обсяг витрат на реалізацію проекту складає 420006,0 грн, що на 20106,0 грн перевищує суму, визначену автором проекту.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шилов Віталій Володимирович

*Дата Підпис ПІБ керівника виконавчого органу Сумської міської ради*