Додаток 2

до Положення про громадський

(партиципаторний) бюджет м.Суми

**ЗВІТ ПРО АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОЕКТУ**

**«Шумо- та пилозахисні екрани біля КУ СЗОШ №20»**

*назва проекту*

**законодавству та можливості його реалізації**

**Відповідальний: Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради**

*( виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту)*

**Зміст заходу:** здійснення аналізу поданих проектів за змістом та можливістю реалізації

1. Включено до реєстру поданих проектів за № 24

2. Запропонований проект входить до повноважень Сумської міської ради *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

3. Запропонований проект відповідає чинному законодавству та нормативно правовим актам, у т.ч. рішенням виконавчого комітету та Сумської міської ради, зокрема, Генеральному плану міста Суми (якщо це пов’язано з пропонованим проектом):

а) **так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

4. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року і спрямована на кінцевий результат *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

5. Висновок стосовно технічних можливостей реалізації запропонованого проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **позитивний**

б) негативний (*зазначити чіткі причини*)

6. Проект не передбачає виключно розробку проектно-кошторисної документації *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні

7. Проект має завершений характер (виконання заходів в майбутньому не вимагатиме прийняття подальших заходів та не потребуватиме додаткового виділення коштів з міського бюджету м. Суми):

а) так

б) **ні (обґрунтувати)**

Потребує подальшого утримання та визначення балансоутримувача

8. Проект не суперечить діючим програмам розвитку міста та не дублює завдання, які передбачені цими програмами і плануються для реалізації на відповідний бюджетний рік *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні (обґрунтування в якій частині суперечить вимогам)

9. У рамках проекту не передбачено витрати на утримання та обслуговування у сумі, що перевищує вартість реалізації проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні

10. Територія/земельна ділянка/об’єкт, на якій (якому) відбуватиметься реалізація запропонованого проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **є такою/таким, на якій (якому) можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів міського бюджету м. Суми;**

б) не належить до переліку територій/земельних ділянок/об’єктів, на яких можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів міського бюджету м. Суми *(обґрунтування)*

в) не стосується проекту.

11. Витрати за кошторисом проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) приймається без додаткових зауважень

б) **з зауваженнями** (необхідно внести або уточнити їх, використовуючи для обґрунтування дані, наведені в таблиці нижче)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування** | Запропоноване автором проекту | Пропозиція виконавчого органу |
| Необхідна кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. | Необхідна кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. |
| Земельні роботи | 60 м3 | 250 | 15000 | 60 м3 | 250 | 15000 |
| Встановлення опалубок | 80 м.п. | 75 | 6000 | 80 м.п. | 75 | 6000 |
| Брус | 1 м3 | 2000 | 2000 | 1 м3 | 2000 | 2000 |
| Кріплення | 3 компл. | 400 | 1200 | 3 компл. | 400 | 1200 |
| ОСБ-20мм | 5 шт. | 150 | 750 | 5 шт. | 150 | 750 |
| Виготовлення, установка,калібрування та звязка стійок | 3 т | 3000 | 9000 | 3 т | 3000 | 9000 |
| Труба 120х120х4 | 135 м.п. | 250 | 33750 | 135 м.п. | 250 | 33750 |
| Арматура 12 | 300 м.п. | 15 | 4500 | 300 м.п. | 15 | 4500 |
| Арматура 20 | 90 м.п. | 35 | 3150 | 90 м.п. | 35 | 3150 |
| Електроди | 15 кг | 60 | 900 | 15 кг | 60 | 900 |
| Круг відрізний | 25 шт | 45 | 1125 | 25 шт | 45 | 1125 |
| Заливка бетону | 12 м3 | 800 | 9600 | 12 м3 | 800 | 9600 |
| Ветон В20 | 21 м3 | 2000 | 42000 | 21 м3 | 2000 | 42000 |
| Покраска металоконструкцій | 90 м2 | 56 | 5040 | 90 м2 | 56 | 5040 |
| Фарба грунтова | 35 л | 95 | 3325 | 35 л | 95 | 3325 |
| Витратний матеріал | 1 компл. | 1000 | 1000 | 1 компл. | 1000 | 1000 |
| Монтаж термопрокладок,сендвіч панелей | 320 м2 | 100 | 32000 | 320 м2 | 100 | 32000 |
| Сендвіч панель USK-bud ПСБС 20мм | 340 компл. | 400 | 136000 | 340 компл. | 400 | 136000 |
| Термопрокладка | 120 м.п. | 7 | 840 | 120 м.п. | 7 | 840 |
| Піна поліуританова | 9 шт | 120 | 1080 | 9 шт | 120 | 1080 |
| Саморізи для сендвіч панелей | 900 шт | 9 | 8100 | 900 шт | 9 | 8100 |
| Монтаж аксесуарів зовнішнього вигляду | 250 м.п. | 40 | 10000 | 250 м.п. | 40 | 10000 |
| Лист нижній | 80м.п. | 60 | 4800 | 80м.п. | 60 | 4800 |
| Лист для з’єднання | 100 м.п. | 45 | 4500 | 100 м.п. | 45 | 4500 |
| Саморізи | 1300 шт | 1 | 1300 | 1300 шт | 1 | 1300 |
| Герметик поліуритановий 800 мл. | 9 шт | 150 | 1350 | 9 шт | 150 | 1350 |
| Лист парапетний | 5 м.п | 50 | 3750 | 5 м.п | 50 | 3750 |
| Заглушка 120х120 | 20 шт | 70 | 1400 | 20 шт | 70 | 1400 |
| Підготовчі роботи |  |  | 10000 |  |  | 10000 |
| Роботи,повязані з влаштуванням залізобетонного фундаменту |  |  | 15000 |  |  | 15000 |
| Доставка будівельних матеріалів |  |  | 5000 |  |  | 5000 |
| Проектні роботи |  |  | 22400 |  |  | 28850 |
| Експертиза проекту |  |  | 3000 |  |  | 2700 |
| Здійснення технічного нагляду |  |  | 10600 |  |  | 10600 |
| Вишукувальні роботи |  |  | 5000 |  |  | 5000 |
| Кошторисний прибуток |  |  | 12000 |  |  | 30500 |
| Адміністративні витрати |  |  | 5000 |  |  | 5600 |
| Авторський нагляд |  |  | 3000 |  |  | 4050 |
| Інфляція |  |  | 43000 |  |  | 55800 |
| Непередбачені витрати |  |  | 22000 |  |  |  |
| Кошти на покриття ризиків |  |  |  |  |  | 8200 |
| ПДВ |  |  |  |  |  | 104952 |
| **Всього** |  |  | **499460** |  |  | **629712** |

Загальна сума проекту, пропонована автором, складає 499460,0 гривень.

Загальна сума проекту, відкоригована згідно з зауваженнями виконавчого органу, складає 629712,0 гривень *(заповнюється за потреби)*

Обґрунтування внесених змін:

Орієнтовна вартість будівництва складає 629712,0 грн, а остаточна вартість визначається робочим проектом. При розрахунку вартості проекту автором занижено витрати на розробку проектно-кошторисної документації, здійснення авторського нагляду, кошторисний прибуток, адміністративні витрати, покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, не враховано кошти на покриття ризиків та сплату ПДВ.

12. Висновки і погодження/узгодження з виконавчими органами Сумської міської ради, до компетенції яких входить проект, стосовно можливості реалізації проекту (наприклад, погодження з департаментами та управліннями Сумської міської ради: інфраструктури міста, забезпечення ресурсних платежів, архітектури та містобудування та ін.), ситуації та умов, в яких реалізація проекту може суперечити/перешкоджати реалізації інших проектів або міських інвестицій, які стосуються цієї земельної ділянки/території або об’єкту/будівлі; отримання інших додаткових погоджень (у разі необхідності) у державних органів виконавчої влади *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **позитивно**

б) нейтрально (зазначити можливі ускладнення під час реалізації проекту)

в) негативно (зазначити чіткі причини відмови)

13. Висновок щодо відповідності проекту законодавству та можливості його реалізації(*а також опис передумов, які можуть зашкодити реалізації завдання та інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого завдання*):

а) **позитивний**

б) негативний

Обґрунтування/зауваження:

Орієнтовний обсяг витрат на реалізацію проекту складає 629712,0 грн, що на 130252,0 грн перевищує суму, визначену автором проекту.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шилов Віталій Володимирович

 *Дата Підпис ПІБ керівника виконавчого органу Сумської міської ради*