Додаток 2

до Положення про громадський

(партиципаторний) бюджет м.Суми

**ЗВІТ ПРО АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОЕКТУ**

**«Майданчик для дітей та дорослих (вул. Реміснича, 25, 31 та вул. Лермонтова, 1, 3)»**

*назва проекту*

**законодавству та можливості його реалізації**

**Відповідальний: Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради**

*( виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту)*

**Зміст заходу:** здійснення аналізу поданих проектів за змістом та можливістю реалізації

1. Включено до реєстру поданих проектів за № 8

2. Запропонований проект входить до повноважень Сумської міської ради *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

3. Запропонований проект відповідає чинному законодавству та нормативно правовим актам, у т.ч. рішенням виконавчого комітету та Сумської міської ради, зокрема, Генеральному плану міста Суми (якщо це пов’язано з пропонованим проектом):

а) **так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

4. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року і спрямована на кінцевий результат *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

5. Висновок стосовно технічних можливостей реалізації запропонованого проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **позитивний**

б) негативний (*зазначити чіткі причини*)

6. Проект не передбачає виключно розробку проектно-кошторисної документації *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні

7. Проект має завершений характер (виконання заходів в майбутньому не вимагатиме прийняття подальших заходів та не потребуватиме додаткового виділення коштів з міського бюджету м. Суми):

а) так

б) **ні (обґрунтувати)**

Потребує подальшого утримання та визначення балансоутримувача

8. Проект не суперечить діючим програмам розвитку міста та не дублює завдання, які передбачені цими програмами і плануються для реалізації на відповідний бюджетний рік *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні (обґрунтування в якій частині суперечить вимогам)

9. У рамках проекту не передбачено витрати на утримання та обслуговування у сумі, що перевищує вартість реалізації проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні

10. Територія/земельна ділянка/об’єкт, на якій (якому) відбуватиметься реалізація запропонованого проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **є такою/таким, на якій (якому) можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів міського бюджету м. Суми;**

б) не належить до переліку територій/земельних ділянок/об’єктів, на яких можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів міського бюджету м. Суми *(обґрунтування)*

в) не стосується проекту.

11. Витрати за кошторисом проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) приймається без додаткових зауважень

б) **з зауваженнями** (необхідно внести або уточнити їх, використовуючи для обґрунтування дані, наведені в таблиці нижче)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | Запропоноване автором проекту | | | Пропозиція виконавчого органу | | |
| Необхідна кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. | Необхідна кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. |
| Огородження волейбольного майданчику 2 м \*2,5 м | 28 | 800,00 | 22400,00 | 28 | 667,00 | 18676,00 |
| Стовпи для огородження | 29 | 400,00 | 11600,00 | 29 | 334,00 | 9686,00 |
| Встановлення огорожі |  |  | 15000,00 |  |  |  |
| Пісочниця Т 314 | 2 | 10500,00 | 21000,00 |  |  |  |
| Пісочний столик “Мухомор” ТЕ 313 | 1 | 7000,00 | 7000,00 |  |  |  |
| Замок Т 903М | 1 | 126000,00 | 126000,00 |  |  |  |
| Лавка для волейбольного майданчику S 741 | 2 | 1500,00 | 3000,00 |  |  |  |
| Качалка ТЕ 208 | 1 | 5800,00 | 5800,00 |  |  |  |
| Качалка ТЕ 207 | 1 | 5800,00 | 5800,00 |  |  |  |
| Качалка ТЕ 205 | 1 | 12500,00 | 12500,00 |  |  |  |
| Лавочка S 721.1 | 9 | 4200,00 | 37800,00 |  |  |  |
| Спорткомплекс S 831.12 | 1 | 60900,00 | 60900,00 |  |  |  |
| Тренажер (воздушний ходок) SE 115 | 1 | 7900,00 | 7900,00 |  |  |  |
| Тренажер (твистер) 104.1 | 1 | 7800,00 | 7800,00 |  |  |  |
| Тренажер (жим от груди) SL 401 | 1 | 19800,00 | 19800,00 |  |  |  |
| Тренажер (упор для преса) SL125 | 1 | 7400,00 | 7400,00 |  |  |  |
| Тренажер (лижі) SE 116-Т | 1 | 10100,00 | 10100,00 |  |  |  |
| Тренажер (прес) SL 109 | 1 | 7000,00 | 7000,00 |  |  |  |
| Стол | 4 | 10000,00 | 40000,00 |  |  |  |
| Качеля - лавочка Т 408 | 2 | 15000,00 | 30000,00 |  |  |  |
| Качеля Т 405 | 1 | 9000,00 | 9000,00 |  |  |  |
| Пісочниця «Морская» Код 951 |  |  |  | 1 | 7563,00 | 7563,00 |
| Стіл зі стільцями «Сонечко»  Код 713/3 |  |  |  | 1 | 5410,00 | 5410,00 |
| Дитяча лавочка «Золота рибка»  Код 741/5 |  |  |  | 1 | 2800,00 | 2800,00 |
| ІК "Замок" з винтовою гіркою  Код 396 |  |  |  | 1 | 114860,00 | 114860,00 |
| Лавка паркова "Вектор"  Код 768 |  |  |  | 2 | 1375,00 | 2750,00 |
| Качалка «Бабочка-2»  Код 214/1 |  |  |  | 1 | 6200,00 | 6200,00 |
| Качалка «Автомобіль»  Код 239 |  |  |  | 1 | 5350,00 | 5350,00 |
| Диван парковий «Комфорт» Код 794 |  |  |  | 6 | 2660,00 | 15960,00 |
| Тренажерний комплекс  KL-11.25 Код 11.25 |  |  |  | 1 | 86150,00 | 86150,00 |
| Тренажер преса SE109 |  |  |  | 1 | 7250,00 | 7250,00 |
| Тренажер (орбітрек)  KL-11.02 Код 11.02 |  |  |  | 1 | 7350,00 | 7350,00 |
| Тренажер (велосипед)  KL-11.22 Код 11.22 |  |  |  | 1 | 6850,00 | 6850,00 |
| Брусья подвійні  SW-660 Код 660 |  |  |  | 1 | 5850,00 | 5850,00 |
| Комплект "Отдых"  Код 705 |  |  |  | 2 | 4200,00 | 8400,00 |
| Комплект парковий "Мелані" Код 800 |  |  |  | 2 | 7560,00 | 15120,00 |
| Качеля підвісна"Дуэт" Код 170 |  |  |  | 2 | 5410,00 | 10820,00 |
| Качеля подвійна з баскетбольним щитом Код 160 |  |  |  | 1 | 7930,00 | 7930,00 |
| Ялівець Блу Эрроу | 10 | 400,00 | 4000,00 | 10 | 340,00 | 3400,00 |
| Туя Смарагд | 10 | 300,00 | 3000,00 | 10 | 250,00 | 2500,00 |
| Самшит | 50 | 100,00 | 5000,00 | 50 | 85,00 | 4250,00 |
| Урна | 8 | 1000,00 | 8000,00 | 8 | 850,00 | 6800,00 |
| Волейбольна сітка | 1 | 1000,00 | 1000,00 | 1 | 850,00 | 850,00 |
| Посадка декоративних насаджень |  |  | 15000,00 |  |  |  |
| Пісок для волейбольного та дитячого майданчиків |  |  | 5000,00 |  |  | 4150,00 |
| Монтажно - демонтажні роботи |  |  | 70000,00 |  |  |  |
| Проектно - кошторисна документація, інфляція |  |  | 100000,00 |  |  |  |
| Вартість доставки обладнання та його монтаж |  |  |  |  |  | 91730,00 |
| Вартість робіт з влаштування піщаної основи волейбольного та дитячого майданчиків |  |  |  |  |  | 5000,00 |
| Вишукувальні роботи |  |  |  |  |  | 5000,00 |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації |  |  |  |  |  | 32456,00 |
| Експертиза проектно-кошторисної документації |  |  |  |  |  | 2700,00 |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  | 4050,00 |
| Технічний нагляд |  |  |  |  |  | 11590,00 |
| Кошторисний прибуток |  |  |  |  |  | 34310,00 |
| Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій |  |  |  |  |  | 6400,00 |
| Кошти на покриття ризиків |  |  |  |  |  | 9273,00 |
| Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами |  |  |  |  |  | 51050,00 |
| ПДВ |  |  |  |  |  | 124096,80 |
| **Всього** |  |  | **678800,00** |  |  | **744580,80** |

Загальна сума проекту, пропонована автором, складає 678800,0 гривень.

Загальна сума проекту, відкоригована згідно з зауваженнями виконавчого органу, складає 744580,80 гривень *(заповнюється за потреби)*

Обґрунтування внесених змін:

Орієнтовна вартість будівництва складає 744580,80 грн, а остаточна вартість визначається робочим проектом. При розрахунку вартості проекту автором не враховано витрати на вишукувальні роботи, проведення експертизи проектно-кошторисної документації, здійснення авторського та технічного нагляду, кошторисний прибуток, адміністративні витрати, кошти на покриття ризиків та сплату ПДВ. Крім того, автором проведено заміну обладнання.

12. Висновки і погодження/узгодження з виконавчими органами Сумської міської ради, до компетенції яких входить проект, стосовно можливості реалізації проекту (наприклад, погодження з департаментами та управліннями Сумської міської ради: інфраструктури міста, забезпечення ресурсних платежів, архітектури та містобудування та ін.), ситуації та умов, в яких реалізація проекту може суперечити/перешкоджати реалізації інших проектів або міських інвестицій, які стосуються цієї земельної ділянки/території або об’єкту/будівлі; отримання інших додаткових погоджень (у разі необхідності) у державних органів виконавчої влади *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **позитивно**

б) нейтрально (зазначити можливі ускладнення під час реалізації проекту)

в) негативно (зазначити чіткі причини відмови)

13. Висновок щодо відповідності проекту законодавству та можливості його реалізації(*а також опис передумов, які можуть зашкодити реалізації завдання та інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого завдання*):

а) **позитивний**

б) негативний

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шилов Віталій Володимирович

*Дата Підпис ПІБ керівника виконавчого органу Сумської міської ради*