**УТОЧНЕННЯ ФОРМИ ПРОЕКТУ,**

**реалізація якого планується за рахунок**

**коштів громадського (партиципаторного)** **бюджету м. Суми у 2019 році**

1. Коротка назва проекту «**Спортивний простір «Єдність нації»**

2. Включено до реєстру поданих проектів за № 62

1. Опис уточнень, що бажає надати автор (**уточнення вартості**)

**Кошторис проекту викласти в наступній редакції:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид матеріалу / послуги** | **Необхідна кількість** | **Ціна за одиницю, грн** | **Вартість, грн.** |
| 1 | Огорожа, секції (1460х3000) + монтажні роботи | 98 м.п. | 1279,02 | 125343,96 |
| 2 | Улаштування бетонного покриття 130 мм (Ціна з урахуванням матеріалу та виконання робіт) | 592,02 м2 | 339,56 | 201026,31 |
| 3 | Улаштування резинового покриття 12 мм (Ціна з урахуванням матеріалу та виконання робіт) | 592,02 м2 | 727,68 | 430801,11 |
| 4 | Стійки для волейболу з сіткою (Ціна з урахуванням матеріалу та виконання робіт) | 1 комплект | 7416,00 | 7416,00 |
| 5 | Футбольні ворота з баскетбольним щитом (Ціна з урахуванням матеріалу та виконання робіт) | 2 шт. | 11794,50 | 23589,00 |
| 6 | Турнік для дітей | 2 шт. | 6680,00 | 13360,00 |
| 7 | Пісочниця для дітей інвалідів | 1 шт. | 6640,00 | 6640,00 |
| 8 | Гойдалка для дітей інвалідів | 2 шт. | 15840,00 | 31680,00 |
| 9 | Карусель №1 для дітей інвалідів | 1 шт. | 28480,00 | 28480,00 |
| 10 | Пісочниця дворівнева | 1 шт. | 14640,00 | 14640,00 |
| 11 | Щит баскетбольний для дітей інвалідів | 2 шт. | 6320,00 | 12640,00 |
| 12 | Карусель №2 для дітей інвалідів | 1 шт. | 29840,00 | 29840,00 |
| 13 | Роботи з монтажу тренажерів |  |  | 18680,00 |
| 14 | Вартість доставки обладнання |  |  | 5000,00 |
| 15 | Вишукувальні роботи |  |  | 5000,00 |
| 16 | Виготовлення проектної документації |  |  | 56648,18 |
| 17 | Експертиза проектної документації |  |  | 4050,00 |
| 18 | Кошти на здійснення авторського нагляду |  |  | 5400,00 |
| 19 | Кошти на проведення технічного нагляду |  |  | 23603,41 |
| 20 | Кошторисний прибуток |  |  | 69866,10 |
| 21 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій |  |  | 13029,08 |
| 22 | Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва |  |  | 18882,73 |
| 23 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами |  |  | 103949,42 |
| 24 | ПДВ |  |  | 249913,06 |
|  | **Всього** |  |  | **1499478,36** |

 (інша додаткова інформація може бути додана та не є обов’язковою, надається у додатках про що зазначається в уточненні**)**

**Примітка: обсяг виконаних робіт може бути зменшений у разі значного подорожчання будівельних матеріалів.**

26.03.2019 Р. О. Кастин