**ЗВІТ ПРО АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОЕКТУ**

**«Парк активного та сімейного відпочинку»**

**законодавству та можливості його реалізації**

**Відповідальний: Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради**

*( виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту)*

**Зміст заходу:** здійснення аналізу поданих проектів за змістом та можливістю реалізації

1. Включено до реєстру поданих проектів за № 36

2. Запропонований проект входить до повноважень Сумської міської ради *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

3. Запропонований проект відповідає чинному законодавству та нормативно правовим актам, у т.ч. рішенням виконавчого комітету та Сумської міської ради, зокрема, Генеральному плану міста Суми (якщо це пов’язано з пропонованим проектом):

а) **так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

4. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року і спрямована на кінцевий результат *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

5. Висновок стосовно технічних можливостей реалізації запропонованого проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **позитивний**

б) негативний (*зазначити чіткі причини*)

6. Проект не передбачає виключно розробку проектно-кошторисної документації *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні

7. Проект має завершений характер (виконання заходів в майбутньому не вимагатиме прийняття подальших заходів та не потребуватиме додаткового виділення коштів з міського бюджету м. Суми):

а) так

б) **ні (обґрунтувати)**

Потребує визначення балансоутримувача та подальшого утримання, в тому числі необхідні витрати на здійснення охорони та працівника, який буде займатися видачею і прийомом обладнання та інвентарю.

8. Проект не суперечить діючим програмам розвитку міста та не дублює завдання, які передбачені цими програмами і плануються для реалізації на відповідний бюджетний рік *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні (обґрунтування в якій частині суперечить вимогам)

9. У рамках проекту не передбачено витрати на утримання та обслуговування у сумі, що перевищує вартість реалізації проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні

10. Територія/земельна ділянка/об’єкт, на якій (якому) відбуватиметься реалізація запропонованого проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **є такою/таким, на якій (якому) можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів міського бюджету м. Суми**;

б) не належить до переліку територій/земельних ділянок/об’єктів, на яких можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів міського бюджету м. Суми *(обґрунтування)*

в) не стосується проекту.

11. Витрати за кошторисом проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) приймається без додаткових зауважень

б) з зауваженнями (необхідно внести або уточнити їх, використовуючи для обґрунтування дані, наведені в таблиці нижче)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування** | Запропоноване автором проекту | Пропозиція виконавчого органу |
| Необхідна кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. | Необхідна кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. |
| Фанбокс | 1 | 4000,00 | 4000,00 | 1 | 4000,00 | 4000,00 |
| Рампа | 1 | 3000,00 | 3000,00 | 1 | 3000,00 | 3000,00 |
| Перила | 3 | 1500,00 | 4500,00 | 3 | 1500,00 | 4500,00 |
| Комплект захисту для роликів та скейту | 15 | 250,00 | 3300,00 | 15 | 250,00 | 3300,00 |
| Роликові ковзани з регулювання розміру | 20 | 1123,00 | 22460,00 | 20 | 1123,00 | 22460,00 |
| Скейтборд | 10 | 800,00 | 8000,00 | 10 | 800,00 | 8000,00 |
| Скейтшлем | 10 | 600,00 | 6000,00 | 10 | 600,00 | 6000,00 |
| Трасса для Альпінізму | 1 | 20000,00 | 20000,00 | 1 | 20000,00 | 20000,00 |
| Системи страхування | 15 | 1250,00 | 18750,00 | 15 | 1250,00 | 18750,00 |
| Мотузки | 20 шт. по 12 м | 20,00 | 400,00 | 20 шт. по 12 м | 20,00 | 400,00 |
| Пристрій страхування спусковий | 15 | 1400,00 | 21000,00 | 15 | 1400,00 | 21000,00 |
| Блоки, ролики | 15 | 800,00 | 12000,00 | 15 | 800,00 | 12000,00 |
| Карабіни | 20 | 450,00 | 9000,00 | 20 | 450,00 | 9000,00 |
| Каски | 15 | 1300,00 | 19500,00 | 15 | 1300,00 | 19500,00 |
| Плитка резинова 500\*500\*30 ПГ3 | 196 | 575,00 | 112700,00 | 196 | 575,00 | 112700,00 |
| Влаштування піщаної основи h20 см |  |  | 20000,00 |  |  | 20000,00 |
| Лавки S 721.1 | 7 | 3600,00 | 25200,00 | 7 | 3600,00 | 25200,00 |
| Урни S 742 | 12 | 990,00 | 7930,00 | 12 | 990,00 | 7930,00 |
| Пуфи (кресло-груша) | 10 | 950,00 | 9500,00 | 10 | 950,00 | 9500,00 |
| Гойдалки (дерев’яні), для зони відпочинку | 3 | 1300,00 | 3900,00 | 3 | 1300,00 | 3900,00 |
| Земляні роботи |  |  | 12000,00 |  |  | 12000,00 |
| Монтаж обладнання |  |  | 24000,00 |  |  | 24000,00 |
| Бетонне покриття для скейт майданчика |  |  | 15000,00 |  |  | 15000,00 |
| Доставка обладнання |  |  | 6000,00 |  |  | 6000,00 |
| Технагляд |  |  | 5000,00 |  |  | 17155,00 |
| Квіткові насадження | 15 | 500,00 | 7500,00 | 15 | 500,00 | 7500,00 |
| Насадження лісових масивів | 10 | 500,00 | 5000,00 | 10 | 500,00 | 5000,00 |
| Матеріал для вело та скейт парку (бетон) | 50 мішків | 250,00 | 12500,00 | 50 мішків | 250,00 | 12500,00 |
| Монтаж сцени для садово-паркової архітектури | 1 | 15000,00 | 15000,00 | 1 | 15000,00 | 15000,00 |
| Відео-проектор та комплект апаратури | 1 | 15000,00 | 15000,00 | 1 | 15000,00 | 15000,00 |
| Вишукувальні роботи; кошторисний прибуток, авторський нагляд |  |  | 40000,00 |  |  | 61180,00 |
| Адміністративні витрати |  |  | 20000,00 |  |  | 9470,00 |
| Непередбачені витрати |  |  | 120000,00 |  |  | 120000,00 |
| Облаштування газонів/косіння газонів | 5000 м2 |  | 40000.00 | 5000 м2 |  | 40000.00 |
| Облаштування скверів | 300 м2 | 89,00 | 26700,00 | 300 м2 | 89,00 | 26700,00 |
| Встановлення вуличного освітлення на енергозберігаючі | 10 |  | 40000,00 | 10 |  | 40000,00 |
| Встановлення дитячого майданчика з наступним обладнанням:- ігровий комплекс «Малюк» Т801;- гойдалка подвійна на металевих стійках Т405;- гойдалка-балансир ТЕ201;- лавка фанерна S741. | 1 | 50000,00 | 50000,00 | 1 | 50000,00 | 50000,00 |
| Влаштування бортового каменю вздовж тротуару та пішохідної доріжки | м.п. | 165,00 | 16500,00 | м.п. | 165,00 | 16500,00 |
| Обрізка дерев/корчування пнів діаметром до 50см | 12 шт | 249,00 | 2988 | 12 шт | 249,00 | 2988 |
| Розбивка клумб | 10 м2 | 322,00 | 3220,00 | 10 м2 | 322,00 | 3220,00 |
| Висадка квітників | 30 м2 | 112,00 | 3360,00 | 30 м2 | 112,00 | 3360,00 |
| Висадка кущів | 20 шт. | 70,00 | 1400,00 | 20 шт. | 70,00 | 1400,00 |
| Висадка дерев | 20 шт. | 150,00 | 3000,00 | 20 шт. | 150,00 | 3000,00 |
| Саджанець дерева | 10 шт. | 140,00 | 1400,00 | 10 шт. | 140,00 | 1400,00 |
| Саджанець куща | 10 шт. | 50,00 | 500,00 | 10 шт. | 50,00 | 500,00 |
| Замощення дорожнього покриття тротуарною плиткою | 1000 м2 | 550,00 | 50000,00 | 1000 м2 | 800,00 | 800000,00 |
| Проектно-кошторисні роботи |  |  | 159500,00 |  |  | 159500,00 |
| Влаштування основи під влаштування резинової плитки |  |  |  |  |  | 29400,00 |
| Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва |  |  |  |  |  | 13724,00 |
| ПДВ |  |  |  |  |  | 368527,00 |
| **Всього** |  |  | **1026711,00** |  |  | **2211164,00** |

Загальна сума проекту, пропонована автором, складає 1026711 гривень.

Загальна сума проекту, відкоригована згідно із зауваженнями виконавчого органу, складає 2211164 гривень *(заповнюється за потреби)*

Обґрунтування внесених змін:

Орієнтовна вартість будівництва складає 2211164 грн, а остаточна вартість визначається робочим проектом. При розрахунку вартості проекту автором не враховано витрати на влаштування основи під влаштування резинової плитки, кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва, сплату ПДВ, занижено витрати на замощення дорожнього покриття тротуарною плиткою, вишукувальні роботи; кошторисний прибуток, авторський нагляд. Крім того, автором проекту не передбачено приміщення для зберігання обладнання та інвентарю, а також введення штатної одиниці працівника.

12. Висновки і погодження/узгодження з виконавчими органами Сумської міської ради, до компетенції яких входить проект, стосовно можливості реалізації проекту (наприклад, погодження з департаментами та управліннями Сумської міської ради: інфраструктури міста, забезпечення ресурсних платежів, архітектури та містобудування та ін.), ситуації та умов, в яких реалізація проекту може суперечити/перешкоджати реалізації інших проектів або міських інвестицій, які стосуються цієї земельної ділянки/території або об’єкту/будівлі; отримання інших додаткових погоджень (у разі необхідності) у державних органів виконавчої влади *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **позитивно**

б) нейтрально (зазначити можливі ускладнення під час реалізації проекту)

в) негативно (зазначити чіткі причини відмови)

13. Висновок щодо відповідності проекту законодавству та можливості його реалізації(*а також опис передумов, які можуть зашкодити реалізації завдання та інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого завдання*):

а) позитивний

б) **негативний**

Обґрунтування/зауваження:

Орієнтовний обсяг витрат на реалізацію проекту складає 2211164,00 грн, що на 711164,00 грн перевищує суму, визначену абзацом 4 пункту 3 розділу 1 «Загальні положення» Положення про громадський (партиципаторний) бюджет м. Суми, затвердженого рішенням ХLІІІ сесії Сумської міської ради VІІ скликання від 08.08.2018 № 3756-МР «Про громадський (партиципаторний) бюджет м. Суми».

Крім того, згаданий проект в подальшому потребує визначення балансоутримувача та подальшого утримання, в тому числі необхідні витрати на здійснення охорони та працівника, який буде займатися видачею і прийомом обладнання та інвентарю.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шилов Віталій Володимирович

 *Дата Підпис ПІБ керівника виконавчого органу Сумської міської ради*