Додаток 2

до Положення про громадський

(партиципаторний) бюджет м. Суми

**ЗВІТ ПРО АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОЕКТУ**

**Спортивний майданчик на Ковпака**

*назва проекту*

**законодавству та можливості його реалізації**

**Відповідальний: управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради**

*( виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту)*

**Зміст заходу:** здійснення аналізу поданих проектів за змістом та можливістю реалізації

1. Включено до реєстру поданих проектів за №

1

6

2. Запропонований проект входить до повноважень Сумської міської ради *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Запропонований проект відповідає чинному законодавству та нормативно правовим актам, у т.ч. рішенням виконавчого комітету та Сумської міської ради, зокрема, Генеральному плану міста Суми (якщо це пов’язано з пропонованим проектом):

а) **так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

4. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року і спрямована на кінцевий результат *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Висновок стосовно технічних можливостей реалізації запропонованого проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **позитивний**

б) негативний (*зазначити чіткі причини*)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

6. Проект не передбачає виключно розробку проектно-кошторисної документації *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні

7. Проект має завершений характер (виконання заходів в майбутньому не вимагатиме прийняття подальших заходів та не потребуватиме додаткового виділення коштів з міського бюджету м. Суми):

а) так

б) **ні** (обґрунтувати)

Потребує утримання та визначення балансоутримувача.

8. Проект не суперечить діючим програмам розвитку міста та не дублює завдання, які передбачені цими програмами і плануються для реалізації на відповідний бюджетний рік *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні (обґрунтування в якій частині суперечить вимогам) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. У рамках проекту не передбачено витрати на утримання та обслуговування у сумі, що перевищує вартість реалізації проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні

10. Територія/земельна ділянка/об’єкт, на якій (якому) відбуватиметься реалізація запропонованого проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **є такою/таким, на якій (якому) можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів міського бюджету м. Суми;**

б) не належить до переліку територій/земельних ділянок/об’єктів, на яких можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів міського бюджету м. Суми *(обґрунтування)*

11. Витрати за кошторисом проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) приймається без додаткових зауважень

б) **з зауваженнями** (необхідно внести або уточнити їх, використовуючи для обґрунтування дані, наведені в таблиці нижче)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | Запропоноване автором проекту | | | Пропозиція виконавчого органу | | |
| Необхідна кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. | Необхідна кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. |
| Розробка грунту в траншеях екскаватором  Місткістю ковша 0,25м.куб | 20 м3 |  | 2000 | 20 м3 |  | 2000 |
| Установка краном-маніпулятором бетонних блоків в троншею один на один,скріплення їх цементною сумішшю | 35шт. |  | 13000 | 52шт. |  | 19240 |
| Засипка грунтом виїмки між бетонними блоками і краєм поля | 20куб. |  | 1200 | 20куб. |  | 1200 |
| Вирівнювання поля автогрейдером |  |  | 2000 |  |  | 2000 |
| Копка ям,установка профільної труби під натяжку на неї сітки рабіца | 33шт. |  | 2500 | 33шт. |  | 2500 |
| Монтаж сітки рабіца | 350 м.кв. |  | 10500 | 350 м.кв. |  | 10500 |
| Щебінь фракції 10\*20 | 15т. | 120 | 1680 | 15т. | 120 | 1800 |
| Пісок |  |  |  | 8 куб. | 900 | 7200 |
| Суміші бетонні готові важкі клас бетону В - 15 (м 200) | 8 м. куб | 1050 | 8400 | 35 м. куб | 1050 | 36750 |
| Профільна труба 100\*100\*3 | 165 м.кв. | 240 | 39600 | 210м | 240 | 50400 |
| Сітка рабиця оцинкована, рулони | 350 м.кв. | 25 | 8750 | 350 м.кв. | 25 | 8750 |
| Метизи, саморізи, скоби | 1000шт. |  | 900 |  |  |  |
| Арматура 10мм |  |  |  | 600м. | 9 | 5400 |
| Арматура 8мм |  |  |  | 155м | 7 | 1085 |
| Колпак на профільну трубу |  |  |  | 51шт. | 20 | 1020 |
| Бетонні блоки фундаментні ФБС | 35шт. | 580 | 20300 | 52шт. | 580 | 30160 |
| Автогрейдер середнього типу | 6 маш.год | 670 | 4020 | 6 маш.год | 670 | 4020 |
| Ексаватор Місткістю ковша 0,25м.куб | 6 маш.год | 480 | 2880 | 6 маш.год | 480 | 2880 |
| Кран маніпулятор | 8 маш.год. | 425 | 3400 | 8 маш.год. | 425 | 3400 |
| Витрати труда робітників, зайнятих керуванням машин | 100 люд.год. | 36 | 5760 | 100 люд.год. | 36 | 5760 |
| Витрати труда робітників будівельників | 370 люд.год. | 27 | 9990 | 370 люд.год. | 27 | 9990 |
| Встановлення урн | 4 | 700 | 2800 | 4 | 700 | 2800 |
| Встановлення лавок (типові) | 4 | 1800 | 7200 | 4 | 1800 | 7200 |
| Встановлення спортивного майданчика з наступним обладнанням: лавка паркова «Хвиля» LP002.1; закладна для встановлення в ґрунт LP002.2; лавка паркова «Подвійна лінія» LP006.1; атлетичний комплекс УТ102; бруси класичні УТ110.2; лава для пресу УТ110.1; руко хід УТ111; турнік подвійний металевий S710.1; прес-гіперекстензія S836.1; кільця гімнастичні S839.3 |  |  |  |  |  | 90000 |
| Очищення від сміття | 225м.кв. | 25 | 5625 | 225м.кв. | 25 | 5625 |
| Стовп освітлення 15W LED світлодіодний вуличний автономний фонарь SMD с сонячной батареїєю 150W | 5 | 3400 | 17000 | 5 | 14200 | 71000 |
| Встановлення стовпів освітлення | 5 | 15000 | 75000 | 5 | 5000 | 25000 |
| Покраска труби профільної |  |  |  |  |  | 2000 |
| Проектні роботи |  |  |  |  |  | 30000 |
| Експертиза проекту |  |  |  |  |  | 5000 |
| Технагляд |  |  |  |  |  | 12000 |
| Кошторисний прибуток |  |  |  |  |  | 13000 |
| Адмінистративні витрати |  |  |  |  |  | 6000 |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  | 4000 |
| Непередбачені  витрати |  |  |  |  |  | 40000 |
| Інфляційні |  |  |  |  |  | 40000 |
| Святкові заходи щодо відкриття нового майданчики |  |  | 8000 |  |  |  |
| **Разом** |  |  | **372505** |  |  | **489680** |

Загальна сума проекту, пропонована автором, складає 372505**,**00 гривень.

Загальна сума проекту, відкоригована згідно з зауваженнями виконавчого органу, складає 489680,00 гривень *(заповнюється за потреби)*

Обґрунтування внесених змін:

Орієнтовна вартість будівництва складає 489680,00 грн, а остаточна вартість визначається робочим проектом. При розрахунку вартості проекту автором занижено вартість будівельно-монтажних робіт по встановленню бетонних блоків, вартість стовпів освітлення, бетонних блоків, щебеню, сумішей бетонних готових, профільної труби, не враховано витрати на арматуру, ковпаки на профільну трубу, фарбування труби, виготовлення проектної документації та її експертизу, авторський та технічний нагляд, адміністративні витрати, кошторисний прибуток, інфляцію. Крім того, автором передбачені витрати на проведення святкових заходів з нагоди відкриття нового майданчика.

12. Висновки і погодження/узгодження з виконавчими органами Сумської міської ради, до компетенції яких входить проект, стосовно можливості реалізації проекту (наприклад, погодження з департаментами та управліннями Сумської міської ради: інфраструктури міста, забезпечення ресурсних платежів, архітектури та містобудування та ін.), ситуації та умов, в яких реалізація проекту може суперечити/перешкоджати реалізації інших проектів або міських інвестицій, які стосуються цієї земельної ділянки/території або об’єкту/будівлі; отримання інших додаткових погоджень (у разі необхідності) у державних органів виконавчої влади *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **позитивно**

б) нейтрально (зазначити можливі ускладнення під час реалізації проекту) ……………………………………………………………………...……………..…..………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..………

в) негативно (зазначити чіткі причини відмови)

13. Висновок щодо відповідності проекту законодавству та можливості його реалізації(*а також опис передумов, які можуть зашкодити реалізації завдання та інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого завдання*):

а) **позитивний**

б) негативний

Обґрунтування/зауваження:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Дата Підпис ПІБ керівника виконавчого органу Сумської міської ради*