Додаток 2

до Положення про громадський

(партиципаторний) бюджет м. Суми

**ЗВІТ ПРО АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОЕКТУ**

**Облаштування дитячого спортивно-ігрового комплексу "Чемпіон" по вул. Засумська, 14**

*назва проекту*

**законодавству та можливості його реалізації**

**Відповідальний: управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради**

*( виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту)*

**Зміст заходу:** здійснення аналізу поданих проектів за змістом та можливістю реалізації

1. Включено до реєстру поданих проектів за №

3

3

2. Запропонований проект входить до повноважень Сумської міської ради *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Запропонований проект відповідає чинному законодавству та нормативно правовим актам, у т.ч. рішенням виконавчого комітету та Сумської міської ради, зокрема, Генеральному плану міста Суми (якщо це пов’язано з пропонованим проектом):

а) **так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

4. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року і спрямована на кінцевий результат *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Висновок стосовно технічних можливостей реалізації запропонованого проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **позитивний**

б) негативний (*зазначити чіткі причини*)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

6. Проект не передбачає виключно розробку проектно-кошторисної документації *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні

7. Проект має завершений характер (виконання заходів в майбутньому не вимагатиме прийняття подальших заходів та не потребуватиме додаткового виділення коштів з міського бюджету м. Суми):

а) так

б) **ні** (обґрунтувати)

Потребує утримання та визначення балансоутримувача.

8. Проект не суперечить діючим програмам розвитку міста та не дублює завдання, які передбачені цими програмами і плануються для реалізації на відповідний бюджетний рік *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні (обґрунтування в якій частині суперечить вимогам) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. У рамках проекту не передбачено витрати на утримання та обслуговування у сумі, що перевищує вартість реалізації проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні

10. Територія/земельна ділянка/об’єкт, на якій (якому) відбуватиметься реалізація запропонованого проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **є такою/таким, на якій (якому) можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів міського бюджету м. Суми;**

б) не належить до переліку територій/земельних ділянок/об’єктів, на яких можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів міського бюджету м. Суми *(обґрунтування)*

11. Витрати за кошторисом проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) приймається без додаткових зауважень

б) **з зауваженнями** (необхідно внести або уточнити їх, використовуючи для обґрунтування дані, наведені в таблиці нижче)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | Запропоноване автором проекту | | | Пропозиція виконавчого органу | | |
| Необхідна кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. | Необхідна кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. |
| Игровий комплекс "Малюк" InterAtletika Т801 | 1 шт. | 24000,00 | 24000,00 | 1 шт. | 24000,00 | 24000,00 |
| Карусель InterAtletika ТЕ211 | 1 шт. | 9700,00 | 9700,00 | 1 шт. | 9700,00 | 9700,00 |
| Гойдалки одинарні на металевих стійках InterAtletika Т401 | 2 шт | 5200,00 | 10400,00 | 2 шт | 5200,00 | 10400,00 |
| Гойдалка – балансир InterAtletika ТЕ201 | 2 шт | 4500,00 | 9000,00 | 2 шт | 4500,00 | 9000,00 |
| Пісочниця середня InterAtletika ТЕ302 | 1 шт | 5000,00 | 5000,00 | 1 шт | 5000,00 | 5000,00 |
| Турнік подвійний - металевий InterAtletika S710.1 | 1 шт. | 4700,00 | 4700,00 | 1 шт. | 4700,00 | 4700,00 |
| Тренажер преса анатомічний InterAtletika SL 106 | 1 шт. | 4700,00 | 4700,00 | 1 шт. | 4700,00 | 4700,00 |
| Хос Райдер InterAtletika SL 110 | 1 шт. | 4700,00 | 4700,00 | 1 шт. | 4700,00 | 4700,00 |
| Гребний тренажер InterAtletika SL 135 | 1 шт | 5400,00 | 5400,00 | 1 шт | 5400,00 | 5400,00 |
| Орбитрек InterAtletika SL 116 | 1 шт | 7600,00 | 7600,00 | 1 шт | 7600,00 | 7600,00 |
| Маятник InterAtletika SL 204 | 1 шт | 4400,00 | 4400,00 | 1 шт | 4400,00 | 4400,00 |
| Велотренажер InterAtletika SL 139 | 1 шт | 5000,00 | 5000,00 | 1 шт | 5000,00 | 5000,00 |
| Лавка садово-паркова металева | 6 шт | 3000,00 | 18000,00 | 6 шт | 3000,00 | 18000,00 |
| Секція огорожі InterAtletika S707.1 | 65 шт | 1100,00 | 71500,00 | 65 шт | 1100,00 | 71500,00 |
| Урна InterAtletika S742 | 2 шт | 990,00 | 1980,00 | 2 шт | 990,00 | 1980,00 |
| Штучна трава Levada | 650 м кв. | 230,00 | 149500,00 |  |  |  |
| Планування території; земляні роботи; демонтажні роботи; інші витрати |  |  |  | 650 м кв. |  | 50000,00 |
| Всього вартість обладнання |  |  | 335580,00 |  |  | 236080,00 |
| Монтажні роботи | 25% |  | 83895,00 |  |  | 83895,00 |
| Доставка обладнання |  |  | 5000,00 |  |  | 5000,00 |
| Проектні роботи,експертиза, послуги тех.надзору |  |  | 12000,00 |  |  |  |
| Проектні роботи; експертиза проекту; здійснення технічного нагляду; вишукувальні роботи; кошторисний прибуток; адміністративні витрати; авторський нагляд; інші витрати |  |  |  |  |  | 65000,00 |
| Облаштування освітлення (обладнання, роботи) | 2 шт | 10000,00 | 20000,00 | 2 шт | 10000,00 | 20000,00 |
| Непередбачені витрати | 5% |  | 22824,00 |  |  | 22824,00 |
| Інфляція |  |  |  |  |  | 46430,00 |
| **Всього** |  |  | **479299,00** |  |  | **479299,00** |

Загальна сума проекту, пропонована автором, складає 479299**,**00 гривень.

Загальна сума проекту, відкоригована згідно з зауваженнями виконавчого органу, складає 479299,00 гривень *(заповнюється за потреби)*

Обґрунтування внесених змін:

Орієнтовна вартість будівництва складає 479299,00 грн, а остаточна вартість визначається робочим проектом. При розрахунку вартості проекту автором не враховано витрати на планування території; земляні роботи; демонтажні роботи; інші витрати; проектні роботи; експертизу проекту; здійснення технічного нагляду; вишукувальні роботи; кошторисний прибуток; адміністративні витрати; авторський нагляд; інші витрати, інфляційні. Крім того, автором з проекту виключено штучну трава Levada.

12. Висновки і погодження/узгодження з виконавчими органами Сумської міської ради, до компетенції яких входить проект, стосовно можливості реалізації проекту (наприклад, погодження з департаментами та управліннями Сумської міської ради: інфраструктури міста, забезпечення ресурсних платежів, архітектури та містобудування та ін.), ситуації та умов, в яких реалізація проекту може суперечити/перешкоджати реалізації інших проектів або міських інвестицій, які стосуються цієї земельної ділянки/території або об’єкту/будівлі; отримання інших додаткових погоджень (у разі необхідності) у державних органів виконавчої влади *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **позитивно**

б) нейтрально (зазначити можливі ускладнення під час реалізації проекту) ……………………………………………………………………...……………..…..………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..………

в) негативно (зазначити чіткі причини відмови)

13. Висновок щодо відповідності проекту законодавству та можливості його реалізації(*а також опис передумов, які можуть зашкодити реалізації завдання та інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого завдання*):

а) **позитивний**

б) негативний

Обґрунтування/зауваження:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Дата Підпис ПІБ керівника виконавчого органу Сумської міської ради*