Додаток 2

до Положення про громадський

(партиципаторний) бюджет м.Суми

**ЗВІТ ПРО АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОЕКТУ**

**«Шумо-та пилозахисні екрани»**

*назва проекту*

**законодавству та можливості його реалізації**

**Відповідальний:** Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради

*( виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту)*

**Зміст заходу:** здійснення аналізу поданих проектів за змістом та можливістю реалізації

1. Включено до реєстру поданих проектів за № 5

2. Запропонований проект входить до повноважень Сумської міської ради *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

3. Запропонований проект відповідає чинному законодавству та нормативно правовим актам, у т.ч. рішенням виконавчого комітету та Сумської міської ради, зокрема, Генеральному плану міста Суми (якщо це пов’язано з пропонованим проектом):

а) **так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

4. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року і спрямована на кінцевий результат *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

5. Висновок стосовно технічних можливостей реалізації запропонованого проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **позитивний**

б) негативний (*зазначити чіткі причини*)

6. Проект не передбачає виключно розробку проектно-кошторисної документації *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні

7. Проект має завершений характер (виконання заходів в майбутньому не вимагатиме прийняття подальших заходів та не потребуватиме додаткового виділення коштів з міського бюджету м. Суми):

а) так

б) **ні** (обґрунтувати)

Потребує утримання та визначення балансоутримувача.

8. Проект не суперечить діючим програмам розвитку міста та не дублює завдання, які передбачені цими програмами і плануються для реалізації на відповідний бюджетний рік *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні (обґрунтування в якій частині суперечить вимогам)

9. У рамках проекту не передбачено витрати на утримання та обслуговування у сумі, що перевищує вартість реалізації проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні

10. Територія/земельна ділянка/об’єкт, на якій (якому) відбуватиметься реалізація запропонованого проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **є такою/таким, на якій (якому) можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів міського бюджету м. Суми;**

б) не належить до переліку територій/земельних ділянок/об’єктів, на яких можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів міського бюджету м. Суми *(обґрунтування)*

в) не стосується проекту.

11. Витрати за кошторисом проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) приймається без додаткових зауважень

б) **з зауваженнями** (необхідно внести або уточнити їх, використовуючи для обґрунтування дані, наведені в таблиці нижче)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | Запропоноване автором проекту | | | Пропозиція виконавчого органу | | |
| Необхідна кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. | Необхідна кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. |
| Земельні роботи | 70 м.куб. | 250 | 17 500 | 70 м.куб. | 250 | 17 500 |
| Встановлення опалубок | 90 м.пог. | 75 | 6 750 | 90 м.пог. | 75 | 6 750 |
| Брус | 1 м.куб. | 2 000 | 2 000 | 1 м.куб. | 2 000 | 2 000 |
| Кріплення | 3 коппл. | 400 | 1 200 | 3 коппл. | 400 | 1 200 |
| ОСБ-20мм | 5 шт. | 150 | 750 | 5 шт. | 150 | 750 |
| Виготовлення, установка,калібрування та звязка стійок | 5 т. | 3 000 | 15 000 | 5 т. | 3 000 | 15 000 |
| Труба 120х120х4 | 150 м.пог | 250 | 37 500 | 150 м.пог | 250 | 37 500 |
| Арматура 12 | 350 м.пог | 15 | 5 250 | 350 м.пог | 15 | 5 250 |
| Арматура 20 | 100 м.пог. | 35 | 3 500 | 100 м.пог. | 35 | 3 500 |
| Електроди | 15кг | 60 | 900 | 15кг | 60 | 900 |
| Круг відрізний | 25шт. | 45 | 1 125 | 25шт. | 45 | 1 125 |
| Заливка бетону | 15 м.куб. | 800 | 12 000 | 15 м.куб. | 800 | 12 000 |
| Бетон В20 | 25 м.куб. | 2 000 | 50 000 | 25 м.куб. | 2 000 | 50 000 |
| Покраска металоконструкцій | 100 м.кв. | 56 | 5 600 | 100 м.кв. | 56 | 5 600 |
| Фарба грунтова | 40 л. | 95 | 3 800 | 40 л. | 95 | 3 800 |
| Витратний матеріал | 1компл. | 1 000 | 1 000 | 1компл. | 1 000 | 1 000 |
| Монтаж термопрокладок,сендвіч панелей | 350 м.кв. | 100 | 35 000 | 350 м.кв. | 100 | 35 000 |
| Сендвіч панель USK-bud ПСБС 20мм | 380 компл. | 400 | 152 000 | 380 компл. | 400 | 152 000 |
| Термопрокладка | 120м.пог. | 7 | 840 | 120м.пог. | 7 | 840 |
| Піна поліуританова | 10шт. | 120 | 1 200 | 10шт. | 120 | 1 200 |
| Саморізи для сендвіч панелей | 1000шт. | 9 | 9 000 | 1000шт. | 9 | 9 000 |
| Монтаж аксесуарів зовнішнього вигляду | 300м.пог. | 40 | 12 000 | 300м.пог. | 40 | 12 000 |
| Лист нижній | 90 м.пог. | 60 | 5 400 | 90 м.пог. | 60 | 5 400 |
| Лист для зєднання | 120м.пог. | 45 | 5 400 | 120м.пог. | 45 | 5 400 |
| Саморізи | 1300шт. | 1 | 1 300 | 1300шт. | 1 | 1 300 |
| Герметик поліуритановий 800 мл. | 9шт. | 150 | 1 350 | 9шт. | 150 | 1 350 |
| Лист парапетний | 90м.пог. | 50 | 4 500 | 90м.пог. | 50 | 4 500 |
| Заглушка 120х120 | 20шт. | 70 | 1 400 | 20шт. | 70 | 1 400 |
| Підготовчі роботи |  |  |  |  |  | 10000 |
| Роботи пов’язані з влаштуванням залізобетонного фундаменту (зварення залізного каркасу, укладання бетону, ущільнення бетонної суміші, гідроізоляція залізобетонного фундаменту) |  |  |  |  |  | 15000 |
| Доставка будівельних матеріалів |  |  |  |  |  | 5000 |
| Проектні роботи; експертиза проекту; здійснення технічного нагляду;  вишукувальні роботи;  кошторисний прибуток; адміністративні витрати;  авторський нагляд; |  |  |  |  |  | 22400  3000  10600  5000  12000  5000  3000 |
| Інфляція |  |  |  |  |  | 43000 |
| Непередбачені витрати |  |  |  |  |  | 22000 |
| Всього |  |  | 393265,0 |  |  | 549265,0 |

Загальна сума проекту, пропонована автором, складає 393265,00 гривень.

Загальна сума проекту, відкоригована згідно з зауваженнями виконавчого органу, складає 549265,00 гривень *(заповнюється за потреби)*

Обґрунтування внесених змін:

Орієнтовна вартість будівництва складає 549265,00 грн, а остаточна вартість визначається робочим проектом. При розрахунку вартості проекту автором не враховано витрати на проектні роботи; роботи з влаштування залізобетонного фундаменту, доставку будівельних матеріалів; експертизу проекту; здійснення технічного нагляду; вишукувальні роботи; кошторисний прибуток; адміністративні витрати; авторський нагляд; непередбачені витрати, інфляційні.

12. Висновки і погодження/узгодження з виконавчими органами Сумської міської ради, до компетенції яких входить проект, стосовно можливості реалізації проекту (наприклад, погодження з департаментами та управліннями Сумської міської ради: інфраструктури міста, забезпечення ресурсних платежів, архітектури та містобудування та ін.), ситуації та умов, в яких реалізація проекту може суперечити/перешкоджати реалізації інших проектів або міських інвестицій, які стосуються цієї земельної ділянки/території або об’єкту/будівлі; отримання інших додаткових погоджень (у разі необхідності) у державних органів виконавчої влади *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **позитивно**

б) нейтрально (зазначити можливі ускладнення під час реалізації проекту)

в) негативно (зазначити чіткі причини відмови)

13. Висновок щодо відповідності проекту законодавству та можливості його реалізації(*а також опис передумов, які можуть зашкодити реалізації завдання та інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого завдання*):

а) позитивний

б) **негативний**

Обґрунтування/зауваження:

Орієнтовний обсяг витрат на реалізацію проекту складає 549265,00 грн, що на 49265,00 грн перевищує суму визначену абзацом 4 пункту 3 розділу 1 «Загальні положення» Положення про громадський (партиципаторний) бюджет м. Суми, затвердженого рішенням ХХVІІ сесії Сумської міської ради VІІ скликання від 14.06.2017 № 2209-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 30 березня 2016 року № 504 – МР «Про запровадження громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми» (зі змінами)».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Дата Підпис ПІБ керівника виконавчого органу Сумської міської ради*