Додаток 2

до Положення про громадський

(партиципаторний) бюджет м.Суми

**ЗВІТ ПРО АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОЕКТУ**

**«Стадіон для всіх»**

*назва проекту*

**законодавству та можливості його реалізації**

**Відповідальний:** Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради

*( виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту)*

**Зміст заходу:** здійснення аналізу поданих проектів за змістом та можливістю реалізації

1. Включено до реєстру поданих проектів за № 28

2. Запропонований проект входить до повноважень Сумської міської ради *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

3. Запропонований проект відповідає чинному законодавству та нормативно правовим актам, у т.ч. рішенням виконавчого комітету та Сумської міської ради, зокрема, Генеральному плану міста Суми (якщо це пов’язано з пропонованим проектом):

а) **так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

4. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року і спрямована на кінцевий результат *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

5. Висновок стосовно технічних можливостей реалізації запропонованого проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **позитивний**

б) негативний (*зазначити чіткі причини*)

6. Проект не передбачає виключно розробку проектно-кошторисної документації *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні

7. Проект має завершений характер (виконання заходів в майбутньому не вимагатиме прийняття подальших заходів та не потребуватиме додаткового виділення коштів з міського бюджету м. Суми):

а) так

б) **ні (обґрунтувати)**

Потребує подальшого утримання та визначення балансоутримувача

8. Проект не суперечить діючим програмам розвитку міста та не дублює завдання, які передбачені цими програмами і плануються для реалізації на відповідний бюджетний рік *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні (обґрунтування в якій частині суперечить вимогам)

9. У рамках проекту не передбачено витрати на утримання та обслуговування у сумі, що перевищує вартість реалізації проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні

10. Територія/земельна ділянка/об’єкт, на якій (якому) відбуватиметься реалізація запропонованого проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **є такою/таким, на якій (якому) можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів міського бюджету м. Суми;**

б) не належить до переліку територій/земельних ділянок/об’єктів, на яких можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів міського бюджету м. Суми *(обґрунтування)*

в) не стосується проекту.

11. Витрати за кошторисом проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) приймається без додаткових зауважень

б) **з зауваженнями** (необхідно внести або уточнити їх, використовуючи для обґрунтування дані, наведені в таблиці нижче)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування** | Запропоноване автором проекту | Пропозиція виконавчого органу |
| Необхідна кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. | Необхідна кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. |
| Демонтаж металевої огорожі з сітки | 150м | 190,4 | 28560,0 | 150м | 190,4 | 28560,0 |
| Навантаження сміття вручну | 1,2 т | 34,16 | 41 | 1,2 т | 34,16 | 41 |
| Перевезення сміття до 15 км | 1,2 т | 160 | 192 | 1,2 т | 160 | 192 |
| Улаштування бетонних фундаментів стовпів (бетон важкий В15 (М200), крупність заповнювача більше 40мм) | 19,04 м3 | 1755,04 | 33416,0 | 19,04 м3 | 1755,04 | 33416,0 |
| Виготовлення стовпів для огорожі | 2,7 т | 2111,0 | 57000,0 | 2,7 т | 2111,0 | 57000,0 |
| Виготовлення огорожі | 1,8 т | 40388,9 | 72700,0 | 1,8 т | 40388,9 | 72700,0 |
| Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 190 м2 | 11,05 | 2100,0 | 190 м2 | 11,05 | 2100,0 |
| Фабування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | 190 м2 | 37,85 | 7193 | 190 м2 | 37,85 | 7193 |
| Демонтаж блоків підпорної стіни | 55 шт | 509,09 | 28000,0 | 55 шт | 509,09 | 28000,0 |
| Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | 11,25 м3 | 115,0 | 13000,0 | 11,25 м3 | 115,0 | 13000,0 |
| Установлення блоків підпірної стіни (існуючих) | 55 шт | 568,29 | 31256,0 | 55 шт | 568,29 | 31256,0 |
| Підсипання грунту вручну | 0,3 м3 | 3033,33 | 910,0 | 0,3 м3 | 3033,33 | 910,0 |
| Ущільнення грунту футбольного поля (покращений грунт основи) | 1250 м2 | 5,2 | 6500,0 | 1250 м2 | 5,2 | 6500,0 |
| Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | 125 м3 | 660,6 | 82576,0 | 125 м3 | 660,6 | 82576,0 |
| Розроблення грунту бульдозерами потужністю 59 кВт (80 к.с.) (шар підґрунтя з вмістом великих піщаних фракцій) | 125 м3 | 8 | 1000,0 | 125 м3 | 8 | 1000,0 |
| Пісок (великі піщані фракції) | 25 м3 | 363,84 | 9096,0 | 25 м3 | 363,84 | 9096,0 |
| Розроблення грунту бульдозерами потужністю 59 кВт (80 к.с.) верхній шар грунту з дернуванням | 187,5 м3 | 9,77 | 1833,00 | 187,5 м3 | 9,77 | 1833,00 |
| Дерен | 1250 м2 | 21,36 | 26710,0 | 1250 м2 | 50,0 | 62500,0 |
| Дернування поля | 1250 м2 | 7,85 | 9820,0 | 1250 м2 | 7,85 | 9820,0 |
| Вуличні тренажери | 3 шт | 6580,0 | 19740,0 | 3 шт | 6580,0 | 19740,0 |
| Установлення тренажерів | 3 шт | 119,0 | 357,0 | 25% |  | 4935,0 |
| Доставка обладнання |  |  |  |  |  | 5000,0 |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації | 1 шт | 10000,0 | 10000,0 | 1 шт | 10000,0 | 10000,0 |
| Експертиза проектно-кошорисної документації |  |  | 2000,0 |  |  | 3000,0 |
| Технічний нагляд |  |  | 10000,0 |  |  | 12000,0 |
| вишукувальні роботи;кошторисний прибуток; адміністративні витрати; авторський нагляд |  |  |  |  |  | 5000,014000,06100,03000,0 |
| Непередбачені витрати |  |  |  | 5% |  | 24900,0 |
| Інфляція |  |  |  | 10% |  | 49800,0 |
| **Всього** |  |  | **498000,0** |  |  | **605168,0** |

Загальна сума проекту, пропонована автором, складає 498000,0 гривень.

Загальна сума проекту, відкоригована згідно з зауваженнями виконавчого органу, складає 605168,0 гривень *(заповнюється за потреби)*

Обґрунтування внесених змін:

Орієнтовна вартість будівництва складає 605168,00 грн, а остаточна вартість визначається робочим проектом. При розрахунку вартості проекту автором не враховано витрати на доставку обладнання, вишукувальні роботи, кошторисний прибуток, адміністративні витрати, авторський нагляд, непередбачені витрати та кошти на покриття інфляційних ризиків. Крім того, автором проекту занижено витрати на придбання дерну, проведення експертизи проектно-кошторисної документації та здійснення технічного нагляду, а також не передбачена дренажна система футбольного поля.

12. Висновки і погодження/узгодження з виконавчими органами Сумської міської ради, до компетенції яких входить проект, стосовно можливості реалізації проекту (наприклад, погодження з департаментами та управліннями Сумської міської ради: інфраструктури міста, забезпечення ресурсних платежів, архітектури та містобудування та ін.), ситуації та умов, в яких реалізація проекту може суперечити/перешкоджати реалізації інших проектів або міських інвестицій, які стосуються цієї земельної ділянки/території або об’єкту/будівлі; отримання інших додаткових погоджень (у разі необхідності) у державних органів виконавчої влади *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **позитивно**

б) нейтрально (зазначити можливі ускладнення під час реалізації проекту)

в) негативно (зазначити чіткі причини відмови)

13. Висновок щодо відповідності проекту законодавству та можливості його реалізації(*а також опис передумов, які можуть зашкодити реалізації завдання та інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого завдання*):

а) позитивний

б) **негативний**

Обґрунтування/зауваження:

Орієнтовний обсяг витрат на реалізацію проекту складає 605168,00 грн, що на 105168,00 грн перевищує суму визначену абзацом 4 пункту 3 розділу 1 «Загальні положення» Положення про громадський (партиципаторний) бюджет м. Суми, затвердженого рішенням ХХVІІ сесії Сумської міської ради VІІ скликання від 14.06.2017 № 2209-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 30 березня 2016 року № 504 – МР «Про запровадження громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми» (зі змінами)».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Дата Підпис ПІБ керівника виконавчого органу Сумської міської ради*