Додаток 2

до Положення про громадський

(партиципаторний) бюджет м.Суми

**ЗВІТ ПРО АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОЕКТУ**

**Спортивна сім’я – сильна Україна**

*назва проекту*

**законодавству та можливості його реалізації**

**Відповідальний: управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради**

*( виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту)*

**Зміст заходу:** здійснення аналізу поданих проектів за змістом та можливістю реалізації

1. Включено до реєстру поданих проектів за №

1

7

2. Запропонований проект входить до повноважень Сумської міської ради *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а)**так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

3. Запропонований проект відповідає чинному законодавству та нормативно правовим актам, у т.ч. рішенням виконавчого комітету та Сумської міської ради, зокрема, Генеральному плану міста Суми (якщо це пов’язано з пропонованим проектом):

а) **так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

4. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року і спрямована на кінцевий результат *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні (*зазначити чіткі причини*)

5. Висновок стосовно технічних можливостей реалізації запропонованого проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а)**позитивний**

б) негативний (*зазначити чіткі причини*)

6. Проект не передбачає виключно розробку проектно-кошторисної документації *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а)**так**

б) ні

7. Проект має завершений характер (виконання заходів в майбутньому не вимагатиме прийняття подальших заходів та не потребуватиме додаткового виділення коштів з міського бюджету м. Суми):

а) так

б) **ні** (обґрунтувати)

Потребує утримання та визначення балансоутримувача.

8. Проект не суперечить діючим програмам розвитку міста та не дублює завдання, які передбачені цими програмами і плануються для реалізації на відповідний бюджетний рік *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні (обґрунтування в якій частині суперечить вимогам)

9. У рамках проекту не передбачено витрати на утримання та обслуговування у сумі, що перевищує вартість реалізації проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **так**

б) ні

10. Територія/земельна ділянка/об’єкт, на якій (якому) відбуватиметься реалізація запропонованого проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **є такою/таким, на якій (якому) можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів міського бюджету м. Суми;**

б) не належить до переліку територій/земельних ділянок/об’єктів, на яких можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів міського бюджету м. Суми *(обґрунтування),*

11. Витрати за кошторисом проекту *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) приймається без додаткових зауважень

б) **з зауваженнями** (необхідно внести або уточнити їх, використовуючи для обґрунтування дані, наведені в таблиці нижче)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | Запропоноване автором проекту | | | Пропозиція виконавчого органу | | |
| Необхідна кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. | Необхідна кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. |
| Реконструкція покриття (заміна на штучне водостійке) | 882 м.кв. | 422,9 | 373000 |  |  |  |
| Ворота футбольні | 2 комплекти | 5000 | 10000 |  |  |  |
| Щити баскетбольні | 2 комплекти | 5000 | 10000 |  |  |  |
| Стійка та сітка для волейболу | 1 комплект | 5000 | 5000 |  |  |  |
| Розмітка для ігор |  |  | 2000 |  |  |  |
| Огорожа |  |  | 100000 |  |  |  |
| Тротуар |  |  |  | 300 м. кв. | 900 | 270000 |
| Лавка |  |  |  | 2 | 3500 | 7000 |
| Освітлення |  |  |  | 1 | 20000 | 20000 |
| Обрізка дерев |  |  |  | 10 | 1500 | 15000 |
| Атлетичний комплекс УТ 101 |  |  |  | 1 | 9100 | 9100 |
| Атлетичний комплекс УТ 102 |  |  |  | 1 | 10800 | 10800 |
| Хозрайдер CL 110 |  |  |  | 1 | 4700 | 4700 |
| Жим сидячи SL 101.1 |  |  |  | 1 | 12900 | 12900 |
| Жим ногами SL 103 |  |  |  | 1 | 7300 | 7300 |
| Гребний тренажер SL 135 |  |  |  | 1 | 5400 | 5400 |
| Доставка обладнання |  |  |  |  |  | 5000 |
| Монтаж обладнання |  |  |  |  |  | 14300 |
| Вишукувальні роботи |  |  |  |  |  | 5000 |
| Розробка проектно-кошторисної документації |  |  |  |  |  | 20200 |
| Експертиза проектно-кошторисної документації |  |  |  |  |  | 3000 |
| Здійснення технічного нагляду |  |  |  |  |  | 9600 |
| Здійснення авторського нагляду |  |  |  |  |  | 3000 |
| Кошторисний прибуток |  |  |  |  |  | 10300 |
| Адміністративні витрати |  |  |  |  |  | 4700 |
| Кошти на покриття інфляційних ризиків |  |  |  |  |  | 45000 |
| Непередбачені витрати |  |  |  |  |  | 15000 |
| **Всього** |  |  | **500000** |  |  | **497300** |

Загальна сума проекту, пропонована автором, складає 500000,00 гривень.

Загальна сума проекту, відкоригована згідно з зауваженнями виконавчого органу, складає 497300,00 гривень *(заповнюється за потреби)*

Обґрунтування внесених змін:

Орієнтовна вартість будівництва складає 497300,00 грн, а остаточна вартість визначається робочим проектом. Автором змінено проектне рішення в частині заміни робіт по реконструкції майданчика для гри в футбол, волейбол та баскетбол на роботи по влаштуванню тротуару та встановлення спортивного майданчика.

12. Висновки і погодження/узгодження з виконавчими органами Сумської міської ради, до компетенції яких входить проект, стосовно можливості реалізації проекту (наприклад, погодження з департаментами та управліннями Сумської міської ради: інфраструктури міста, забезпечення ресурсних платежів, архітектури та містобудування та ін.), ситуації та умов, в яких реалізація проекту може суперечити/перешкоджати реалізації інших проектів або міських інвестицій, які стосуються цієї земельної ділянки/території або об’єкту/будівлі; отримання інших додаткових погоджень (у разі необхідності) у державних органів виконавчої влади *(необхідну відповідь підкреслити)*:

а) **позитивно**

б) нейтрально (зазначити можливі ускладнення під час реалізації проекту)

в) негативно (зазначити чіткі причини відмови)

13. Висновок щодо відповідності проекту законодавству та можливості його реалізації(*а також опис передумов, які можуть зашкодити реалізації завдання та інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого завдання*):

а) **позитивний**

б) негативний

Обґрунтування/зауваження:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шилов Віталій Володимирович

*Дата Підпис ПІБ керівника виконавчого органу Сумської міської ради*