**УТОЧНЕННЯ ФОРМИ ПРОЕКТУ,**

**реалізація якого планується за рахунок**

**коштів громадського (партиципаторного)** **бюджету м. Суми у 2019 році**

1. Коротка назва проекту «**Облаштування громадського простору для проведення заходів, дозвілля молоді»**

2. Включено до реєстру поданих проектів за № 83

1. Опис уточнень, що бажає надати автор (**уточнення вартості**)

**Кошторис проекту викласти в наступній редакції:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид матеріалу / послуги** | **Необхідна кількість** | **Ціна за одиницю, грн** | **Вартість, грн.** |
| 1 |  Сцена:* фундамент
* цоколь цегляний
* стіни цегляні
* дах
 | 120,158 м215,3 м227 м2110 м2 | 4000,83500,003900,00490,00 | *286600,00*80650,0053550,0098500,0053900,00 |
| 2 | Гримерка:* стіни цегляні
* двері сталеві
 | 112 м24 | 3900,009000,00 | *82800,00*46800,0036000,00 |
| 3 | Підлога: - основа піщано-щебенева - стяжка | 119,2 м295 м2 | 700,00360,00 | *47640,00*13330,0034200,00 |
| 4 | Фасад: - ворота - сходи | 132 м23 | 1000,00900,00 | *34700,00*32000,002700,00 |
| 5 | Електромонтаж |  |  | 10520,00 |
| 6 | Проектні роботи |  |  | 32358,00 |
| 7 | Експертиза проекту |  |  | 4050,00 |
| 8 | Вишукувальні роботи |  |  | 5000,00 |
| 9 | Авторський нагляд |  |  | 5400,00 |
| 10 | Технічний нагляд |  |  | 11557,00 |
| 11 | Кошторисний прибуток |  |  | 34207,00 |
| 12 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій |  |  | 6379,00 |
| 13 | Кошти на покриття ризиків |  |  | 9245,00 |
| 14 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами |  |  | 50895,00 |
| 15 | ПДВ |  |  | 124270,00 |
|  | **Всього** |  |  | **745621,00** |

 (інша додаткова інформація може бути додана та не є обов’язковою, надається у додатках про що зазначається в уточненні**)**

**Примітка: обсяг виконаних робіт може бути зменшений у разі значного подорожчання будівельних матеріалів.**

26.03.2019 Я. М. Сиротіна